ICS 27.120.99

A20/39

团体标准

T/CNEA 018—2021

核电厂承包商安全管理标准化手册

The management standard for contractor safety in nuclear power plant

2021 - 12 - 31发布

2022 - 3 - 1实施

中国核能行业协会发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为国核示范电站有限责任公司。

本文件起草单位：山东核电有限公司。

本文件主要起草人：王惠泽、吴瑶瑶、庞硕、丁文渊、栾鹏。

本文件为首次发布。

引  言

目前，核电行业外包项目、承包商队伍和人员不断增多，工作内容涉及项目勘探、设计、基建、运行、维护、检修和试验等各个环节，成为维持企业正常生产运营不可缺少的部分。同时，承包商人员流动性大，安全意识较低，安全基础薄弱，安全技能参差不齐等特点给核电站安全管理绩效带来较大挑战。选择好、使用好承包商是实现核电公司安全目标的重要保障。为了提高核电厂承包商安全管理工作标准，提升承包商安全管理水平，制定本文件。

本文件在对国内承包商安全管理相关法规进行梳理的基础上，结合各核电厂的应用实践，对核电厂承包商安全管理的职责、基本原则、承包商准入、选择、使用和评价全过程安全管理进行了明确，以便于规范和指导承包商安全管理工作。

目  次

前  言	2

引  言	3

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

3.1 长期承包商	5

3.2 返包	5

3.3 违法分包	5

3.4 劳务派遣人员	5

3.5 灵活用工人员	5

4 总则	5

4.1 基本原则	5

4.2 安全监督管部门	6

4.3 商务合同管理部门	6

4.4 培训管理部门	6

4.5 承包商管理部门	6

4.6 承包商	7

5 规定	7

5.1 准入阶段安全管理	7

5.2 选择阶段安全管理	8

5.3 使用阶段安全管理	8

5.4 承包商安全业绩考核和安全管理评估	14

6 附录	14

附录01：承包商安全管理核查表	14

附录02：承包商安全管理检查表	14

核电厂承包商安全管理标准化手册

- 范围

本文件规定了核电厂各类承包商的安全管理责任分工，以及不同阶段的管理细则，分解细化了核电厂承包商管理主体责任，为切实提升承包商安全管理水平，防范人身伤害和设备损坏事故的发生，奠定了良好基础。

本文件适用于核电厂运营阶段承包商安全管理工作，承包商业务包括设备、设施、建筑物、构筑物的勘察、设计、土建、安装、防腐、保温、检修、维护和修缮以及保洁、交通、物业管理、餐饮服务等。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 长期承包商

根据双方合同，为公司提供相关服务的持续时间不少于6个月；或者虽然连续工作时间少于6个月，但提供服务内容规律性重复的承包商单位。

  - 返包

是指承包商承揽外包项目后，未完全履行合同约定的责任和义务，将部分或全部工作任务转给业主公司承担。

  - 违法分包

是指合同约定不允许分包，承包人私自将项目分包的；承包人将工程分包给不具备资质的单位的；分包单位将承包的工程再分包的；将建设工程的主体结构进行分包的。

  - 劳务派遣人员

是指由劳务派遣单位派遣给生产经营单位使用的用工人员。

  - 灵活用工人员

是指除劳务派遣人员外，生产经营单位通过互联网平台、中介服务机构、劳动力市场等渠道雇佣的临时提供劳务服务的其他人员。

- 总则

  - 基本原则

承包商安全管理应遵循以下基本原则：

- “谁发包、谁负责”原则。在遵循合同法律责任基础上，发包单位对外包项目安全负全面管理责任。对承包商安全生产统一协调、管理，并监督检查承包商履行安全管理职责情况，发现问题及时督促整改。

- “谁承包、谁负责”原则。承包商对所承包项目承担安全生产主体责任，向发包单位负责。

- “等同管理”原则。对承包商实施“等同管理”，做到三个“统一”，即：统一纳入发包方安健环管理体系，统一管理标准，统一实施监督检查与考核。

- “一票否决”原则。发包单位必须牢固树立发展绝不能以牺牲安全为代价的“红线”意识，对触及“红线”与“底线”行为，实行“一票否决”。

- 适宜性原则。单位人工成本应与同期、当地社会劳动力价格水平相适宜，安全生产费用与发承包项目的潜在风险及控制措施相适宜，选择承包商综合能力（包括安全管理水平、安全绩效、队伍素质和安全生产费用）与发包项目的安全管理目标和要求相适宜。

  - 安全监督管部门

- 监督公司承包商的安全管理。

- 对承包商安全管理体系进行评审，并为承包商使用过程安全管理提供支持与监督。

- 负责监督承包商在履行合同过程中的安全生产管理状况，对发现的生产安全事故隐患提出整改建议，并督促其整改落实。

- 会同培训管理部门或独立开展对承包商安全培训的监督检查。

- 会同有关处室或独立开展对承包商的资质审查及安全绩效评价。

  - 商务合同管理部门

- 负责将《山东核电有限公司服务合同安全生产管理协议》纳入采购文件及合同文本中。依据该协议考核条款，结合合同执行处室反馈的考核结果，在合同结算和支付时予以体现。

  - 培训管理部门

- 建立并完善有关承包商的基本安全授权等培训管理制度，并组织实施基本安全授权培训及考核；

- 对承包商安全培训进行监督和评估。

  - 承包商管理部门

- 按照“谁使用，谁负责”的原则，对承包商安全的全面管理工作负责。

- 对本处室技术（劳务）支持承包商人员、厂家技术服务人员及访客承担直接安全管理责任，承担安全资格审查、直接监管和协调控制责任。

- 负责对承包商进行安全交底和风险告知。

- 对承包商负责人、安全员和生产技术人员进行相应工种和作业的安全培训。

- 负责组织召开对口管理承包商项目启动会。

- 负责对承包商安全生产进行监管。

- 将公司相关处室对项目执行要求传递给对口管理承包商单位。

- 负责对承包商作业班组及相关人员进行评价。

- 负责对承包商进行反违章管理和绩效考核。

- 负责根据合同对承包商进行考核，并反馈给合同签订处室。

  - 承包商

承包商对其所承包项目作业现场的安全生产负责，对发包方负责，除依法履行《安全生产法》规定和合同约定的职责外，还应履行以下职责：

- 具备相应的资质和安全生产条件，严格遵守安全生产法律法规、标准规范以及发包方安全管理规章制度，落实安全生产责任，保证承包项目生产安全。

- 全面负责项目的安全管理工作，承担所负责项目安全生产主体责任，对项目安全负有直接责任。

- 建立健全发包项目安全保证体系和监督体系，依法设置安全生产管理机构和专（兼）职安全生产管理人员，选派合适的项目负责人（项目经理）和技术负责人。

- 严禁转包、返包或者违法分包所承揽的工程。

- 按照国家有关规定计列和使用安全生产费用，编制安全生产费用使用计划，做到专款专用；

- 依法参加工伤保险，为员工缴纳保险费。

- 建立日常安全培训、安全会议制度，并定期开展活动。

- 负责本单位的入厂、岗位及日常安全培训。

- 负责合同项目安全隐患排查与治理。

- 负责合同项目的作业风险管控。

- 负责对本单位的违章行为进行自查自纠。

- 接受和配合承包商管理部门、归口管理处室、安全监督处室、监理单位的监督和检查。

- 发现或发生不安全的情况时，立即汇报。

- 规定

  - 准入阶段安全管理

    - 在招标文件中明确承包商及主要人员的资质、安全生产条件、安全生产费用、安全措施及文明生产等安全管理要求，设置安全生产“一票否决”项（即一般技术条件的安全相关条款），并在评标办法中合理确定技术评分中的安全分占比或者将安全评分单列。将设备产品质量信得过排名和“红名单”承包商投标情况纳入正向评分机制。对规模较大、技术较复杂或含有危大工程的发包项目，应编制招标文件安全专篇。

    - 招标文件安全专篇应包括但不限于以下内容：

- 承包商的企业资质、安全资质及安全业绩。

- 发包项目安全目标、双方安全责任、安全生产费用、安全教育培训、隐患排查、反违章、经验反馈、应急管理、事故事件、考核评价等管理要求。

- 发包项目安全管理机构与人员配备标准、项目管理人员资质能力，特种作业人员、从业人员资质及年龄，保险缴纳、作业人员安全保障措施等。

- 发包项目危害辨识与风险评估、高风险作业项目、安全文明施工（安全目视化管理）管理要求。

    - 安全生产“一票否决”项（即一般技术条件的安全相关条款）应包括但不限于以下内容：

- 承包商应具备与所承包项目相应的等级资质。

- 有良好的安全业绩。

- 不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内。

    - 招标文件安全专篇及评标办法中的安全部分应由承包商归口或对口管理处室组织编制，经安全监督管理部门审核后，提交商务合同管理部门。

  - 选择阶段安全管理

    - 在评标过程中，评标技术组负责组织对承包商资质、风险承担能力，以及安全、技术组织机构及管理体系、生产技术管理人员等安全条件进行审查。严禁承包商超经营范围、超能力承揽项目。审查内容包含以下方面：

- 政府主管部门核发的营业执照和资质证书、法人代表资格证书、近三年安全施工记录和无事故证明文件等，可利用网络或函调等方式审查资质证书的真实性。

- 不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内。

- 投标单位安全管理体系有效性。安全管理组织机构、专职人员配备，安全规章制度和操作规程。优先采用通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证的承包商。

- 项目负责人、项目技术人员、安全管理人员、特种作业人员和技术工人的资格证书等，可利用网络或函调等方式审查资质证书的真实性和有效性。

- 项目安全生产管理机构设置及人员配备。

- 标单位安全费用投入标准符合招标文件要求，安全投入清单明确且满足现场安全管理需求。

- 投标单位为其员工缴纳工伤保险的证明。

- 投标单位施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施、安全文明施工方案及应急预案等。

- 投标单位保证作业安全的机械、工器具及安全防护设施的配备。重点是安全工器具、劳动防护用品、特种设备等，应明确配备的品牌、规格型号、数量，并符合招标文件要求。

    - 合同及安全生产管理协议

- 发承包方应当依法签订合同，明确项目工期、承包商主要工作范围、安全措施费用、各自的安全生产管理职责及奖惩条款等内容，发包方不得对承包商提出违反安全生产法律法规和强制性标准的要求，严禁擅自压缩合同约定工期。合同中还应约定涉及承包项目实施全过程的文字、数据、图片、音频、视频等资料保密事项及舆情控制责任，严禁擅自发布或泄漏有关信息， 树立保密和舆情控制意识。

- 发承包双方应当签订安全管理协议。两个及以上承包商在同一作业区域内作业存在“时空交叉”时，由发包方组织相关方签订安全管理协议。安全管理协议应明确各自的安全生产管理职责、目标和应当采取的安全措施及考核条款，以及现场安全监督人员。

- 发包项目实行总承包的，总承包商与分包商应签订分包合同和安全生产管理协议，并报发包方备案。

  - 使用阶段安全管理

    - 入场安全条件核查

任何承包商首次开工前，承包商接口管理部门应根据合同条款、安全管理协议对承包商入场安全条件进行核查。填写《承包商安全管理核查表》（见附录01)， 报安全监督管理部门备案。核查内容如下：

1）资质复核

在合同签订后，承包商入场前，承包商管理部门应按合同条款组织核查承包商资质、安全管理机构、HSE管理体系、劳动保护、人员培训、人员配备及资质（人员年龄、健康状况、保险缴纳、主要安全管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员的资格证书等）是否满足项目要求。

2）入厂安全教育培训

- 培训管理部门按照程序规定，组织承包商开展承包商入场安全培训或基本安全授权培训考核，考试合格。

- 承包商必须根据公司安全教育与培训管理规定要求开展入场安全教育培训。

- 承包商人员入场安全教育培训严格执行三个100%的原则，即：100%培训、100%考试、100%合格方可允许进场。

- 安全监督管理部门/承包商管理部门应当对承包商项目部的安全生产教育培训工作进行监督检查；不定期对考试合格人员开展抽查，对于抽查不合格的人员应督促承包商予以更换。

- 培训、考试合格是承包商人员入场必备条件，入厂教育不合格承包商人员不得办理场区通行证。

3）方案审批

承包商管理部门应对承包商编制的专项作业方案、安全技术措施、应急预案及现场处置方案等进行审查，经承包商管理部门同意后执行。

4）机械设备及工器具复核

承包商入场前，承包商管理部门应组织对承包商合同内的施工机械设备、特种设备及工器具进行复核，确保台账/清册完整、规范，检验报告、检定记录、合格证等齐全、有效，配置数量满足项目安全需求。台账和检查记录存档备查。

5）安全技术交底

项目开工前，承包商管理部门应对承包商进行全面的安全交底，交底人和被交底人应在安全技术交底记录上签字，发承包双方应保存完整的记录或资料。 交底内容包括并不限于：

- 告知承包商作业区域及其区域内可能存在的危险有害因素和安全注意事项，以及事故应急处置措施；

- 告知与承包范围相关的系统和相邻空间中存在的危险有害因素，核电公司已采取的安全措施；

- 明确双方现场安全生产管理人员及安全生产管理职责、范围。

承包方应针对安全技术交底内容，补充完善承包项目“四措两案”，落实安全防范和应急处置措施。发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、灼烫等可能性较大的作业区域，承包方应制定专项安全措施，经发包方（或监理单位）审查合格。

    - 入场安全条件检查

承包商管理部门对承包商入场安全条件核查合格后，提交安全监督管理部门对入场安全条件进行检查，检查内容如下：

- 检查承包商管理部门对承包商资质的核查情况。

- 检查承包商管理部门对承包商的关程序传递情况。

- 检查安全培训情况。

- 检查承包商管理部门对承包商的安全技术交底情况（包括与承包商明确双方安全生产管理职责、范围和有关管理规定；告知承包商项目场所的危险有害因素、安全防范措施、有关安全生产注意事项及事故应急处置措施等）。

- 验证承包商合同安全条款的落实情况。

- 核查承包商相关的安全管理责任制度建立、安全管理人员配备情况。

- 明确高风险作业人群，如特种作业人员和特种设备作业人员。

- 承包商对作业区域、施工机械、工器具、消防设施、劳动防护用品、周边环境及各项安全措施检查落实情况。

检查完成后，填写《承包商安全管理检查表》（见附录02)，并存档、备查。

入场安全条件检查合格作为承包商入场的必要条件，入场安全条件不合格的，禁止承包商进入现场作业。

    - 安全费用管理

- 发承包双方应当按照“确保需要、规范使用”原则，根据国家、行业和上级单位相关规定，列支使用安全生产费用。

- 对于施工类项目，公司应当优先保证发包项目安全生产费用，在编制工程概算、预（结）算、招标文件、招标控制价、投标报价及合同签订时单列计算，作为非竞争性费用不参与浮动。承包商归口管理处室按照合同约定、项目进度和承包商报送计划核实安全生产费用，经安全监督管理部门复核确认后方可履行支付程序。

- 对于生产领域技术服务项目，合同价格应包含安全投入费用，并将安全费用投入项目列入合同中。

- 承包商应按照法规要求对项目的安全投入做出合理、及时、足量的安排，保证有足够的资金用于建立、维护、改善作业安全环境条件和安全作业条件。保证安全投入专款专用，禁止挪用安全资金。

- 承包商的生产安全费用明细如有遗漏，导致合同规定的安全投入专项资金不能满足“安全投入项目”资金需求时，承包商应从其他渠道安排资金，满足现场安全资金的需求。

- 承包商每年制定安全费用投入计划，报承包商管理部门备案。

- 承包商应建立安全费用使用台账，专人管理，名目清晰，便于核查。

- 承包商管理部门应经常督促、检查、分析承包商安全费用的落实情况。安全监督管理部门负责监督、抽查。

- 安全生产投入包括以下方面，严禁非安全生产投入项目列支：

- 完善，改造和维护安全防护设施设备支出，不含“三同时”要求初期投入的安全设施；

- 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支持；

- 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

- 安全设施及特种设备检测检验支出；

- 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

- 开展重大危险源和事故隐患评估和整改支出；

- 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

- 安全生产宣传、教育、培训支出。

    - 人员配置与管理

- 承包商现场服务人员进入现场之前，承包商管理部门组织承包商办理现场出入证件。承包商人员必须持有效出入证件出入厂区和生产作业区域，严禁无证或冒用他人证件出入，严禁承包商人员进入非承包作业区域。

- 项目规模超过30人的应配有专职安全员，30人以下的可设兼职安全员；专职安全生产管理人员应按照不少于其单位在山东核电项目总人数 50:1配备，战略承包商应配备注册安全工程师。承包商人员超过100人的，应设置独立的安全监督机构。对涉及高风险作业的项目，招标文件应明确安全管理人员的资质条件和人数，并作为审查的重点。

- 承包商须保证作业人员（包括临时劳务人员）应身体健康，无职业禁忌症，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；在上岗前应提供符合甲方要求的体检报告以供审核评价，作为人员办理相应入场授权证件的必备材料。

- 承包商人员必须购买工伤保险，临时或短期用工人员无法参加工伤保险或安全生产责任保险的，应购买人身意外险。

- 承包商单位应依法严格控制劳务派遣人员数量，按照国家有关规定，只能在临时性、辅助性或者替代性工作岗位上使用劳务派遣人员。

- 原则上不得安排劳务派遣人员和灵活用工人员从事危险岗位工作，确有需要的，应当在经验丰富的人员带领和监护下进行作业。

- 劳务派遣人员和灵活用工人员从事危险作业的，应当指定专门人员进行现场安全管理。

- 应当将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容。

- 承包商应当按照合同约定，保证人员投入、保证队伍稳定。未经发包方书面同意，项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要工作人员不得擅自变更。承包商人员不得同时在其他项目任职。承包商管理部门应对承包商现场服务人员资质和用工变化情况进行监管，确保符合合同和本程序相关要求。

- 承包商项目负责人未经发包方同意不得缺岗或擅离职守。

- 承包商管理部门和承包商单位应加强对承包商实习人员的管理，重点管控，实习人员进入控制区现场需持长期证人员全程陪同，并禁止现场作业。

- 承包商管理处室应当不定期组织对承包方负责人、安全监督管理和专业技术人员进行专业能力验证和安全抽考，考试不合格的取消入厂（场）资格。

- 承包商应当建立全员安全管理档案，并实行动态管理，并报安全监督管理部门备案，新入场承包商入场前完成报备，入场后每季度报备一次。档案包括员工基本信息、资格证书 、三级安全教育登记卡、安全教育培训考试成绩、保险、合同关系、健康状况、违章考核记录等。

    - 安全防护设施

- 承包商应对作业现场各区域安全标志标识的布置进行策划并实施，安全标志标识应统一、规范、整齐、设置牢固、位置适宜。

- 承包商管理部门、安全监督管理部门应对作业现场安全目视化管理进行监督检查考核。

- 承包商作业现场安全防护设施应经承包商管理部门验收合格后方可投入使用。

- 安全防护设施的色标应符合国家安全色的相关规定，严禁随意更改。

- 安全防护设施不得随意挪动、拆改。确因施工作业必须挪动或拆改，必须经承包商管理部门同意并采取相应措施，同时保证恢复标准不低于挪动或拆改前水平。

- 按照“谁检查，谁负责”原则，承包商管理部门应对作业现场安全防护设施的符合性、有效性进行过程检查，安全监督管理部门负责监督。

    - 作业安全管理

- 承包商管理部门应对现场作业人员资质有效性、作业许可文件执行情况、工作票执行情况、安全措施落实情况、作业环境的安全性及承包商人员作业行为进行监管。

- 对于高风险作业（如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、淹溺、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业），承包商管理部门应事先进行安全技术交底并要求承包商制定安全措施，安全措施必须经承包商管理部门审查合格并派人协助承包商现场监督，以上内容必须有完整的记录或资料，随工作包归档。

- 承包商项目管理层、承包商管理部门管理人员、安全监督人员应按照公司相关程序要求对高风险作业关键步骤安全措施的落实情况进行验证并签点释放。

- 当作业工序、工艺、特种设备、作业环境（包括天气状况) 发生变化时，承包商应立即停止作业，并报告承包商管理部门。承包商管理部门应督促和组织承包商重新进行安全风险分析和评估论证；承包商应完善或重新编制作业方案，履行审批手续并组织安全技术交底。

- 作业过程中，承包商应对作业范围内的设备设施进行保护，严禁踩踏设备保温、随意变更设备标志标识、误动误碰生产设备设施、擅自使用或移动消防设施等。

    - 安全会议

承包商应建立安全会议制度，定期召开安全会议，如月度安全分析会议、班前会、班后会及班组安全活动日等例行会议或活动。

承包商管理部门、安全监督管理人员应定期组织会议并提出具体要求。承包商应定期参加业主组织召开的各类安全会议，贯彻落实会议精神，执行会议决策部署。

    - 承包商安全监督

项目执行过程中，承包商管理部门应加强对承包商安全管理，安全监督管理部门进行监督，包括不限于以下方面：

- 承包商主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员持证等情况。

- 现场安全管理、劳动保护用品配置及使用、安全防护措施落实和隐患整改等情况。

- 是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。

- 施工作业方案及安全技术措施落实情况。

- 危险性较大分部分项工程专职安全人员现场监督情况。

- 安全生产费用使用情况。

- 工伤保险、雇主责任险、安全生产责任险投保情况。

- 作业人员健康状况及体检证明材料。

- 用工变化情况。

承包商须指定一名有一定安全工作经验的安全管理协调人，并授予其相应的管理职权，与安全监督管理部门建立合同期内的安全管理协调机制。

承包商管理部门和安全监督管理部门有权在作业现场终止承包商有直接人身危险的违章作业；对于安全表现不能被接受的承包商员工，承包商管理部门和安全监督管理部门有权终止其工作，取消进入现场资格。

    - 承包商员工劳动保护管理

承包商必须为本单位员工统一配备个人劳动保护用品，其劳保用品必须符合国家、行业及公司的相关规范，并保证其员工正确使用这些劳保用品。

    - 承包商自带物品管理

承包商应当保证承包项目使用的机械设备与工器具、安全防护用品等符合安全要求。

机械设备及工器具入厂（场）必须履行报验手续、提交报验资料，承包商管理部门进行复核后，方可入场。

承包商应建立自带工器具管理程序，设专人管理、建立台账。

承包商管理部门负责对机械设备与工器具的安全状况、检验状态、标志标识等进行全过程管理，安全监督管理部门进行监督检查或抽查。

    - 承包商安全管理制度

承包商应根据安全生产法律法规及业主公司安全管理相关程序，建立本项目的安全管理程序，并报承包商管理部门备案，相关文件如有升版，应及时报备承包商管理部门。

承包商安全管理程序至少应包括：

- 安全生产责任制

- 安全教育和培训管理

- 劳动防护管理

- 职业健康管理

- 安全奖惩管理

- 安全技术交底制度

- 安全会议管理制度

- 安全检查和隐患排查治理制度

- 事故事件报告制度

鼓励长期战略承包商制定安全管理大纲，建立安全管理体系。

    - 应急及事故事件管理

现场发生事件/事故和异常后，任何人不得以任何理由迟报、漏报、瞒报、谎报，必须立即上报。同时要录入“状态报告”系统，进行书面记录和报告，口头报告如下：

工程调试相关事件/事故，目击者和相关处室或单位向工程副总指挥报告，工程副总指挥向生产副总指挥报告，对于影响机组安全的事项，工程副总指挥还应通报相应机组当班值长。

控制区内的事件/事故，若发生在2号机组要害区内，目击者和相关处室或单位向2号机组当班值长报告，否则需向1号机组当班值长报告。

控制区外的火灾事件、人身伤害事件、治安事件，目击者和相关处室或单位需分别拨打火灾报警电话、急救报警电话和保卫报警电话进行报告。上述电话接警人均须与1号机组当班值长联动，即接警后向其报告相关信息。

电话报告标准用语为（参考使用）：我是××单位/处室××，×时×分在×地点发生了××事件，人员伤亡情况为××，本人联系方式为××。

对于满足应急预案启动的，按照相关预案执行后续的报告流程。

对于不满足应急预案启动的，值长、工程副总指挥、生产副总指挥将信息告知生产值班安全领域协调人和责任处室负责人。

  - 承包商安全业绩考核和安全管理评估

    - 承包商管理部门按季度组织对承包商的安全业绩进行考核，其考核结果作为支付项目进度款的条件。

    - 安全监督管理部门每年对承包商单位进行安全管理管理状况评估，评估结论将提供给承包商合同签订处室和商务合同管理部门，作为承包商履约评价和评优的依据。

- 附录

- 附录01：承包商安全管理核查表

- 附录02：承包商安全管理检查表

- 附录01：承包商安全管理核查表

| 承包商安全管理核查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包商名称 |  |  | 项目经理 |  | 联系方式 |  |
|  |  |  | 安全协调人 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  | 合同期限 |  |  |
| 员工驻地 |  |  | 员工入厂交通方式 |  | 员工就餐方式 |  |
| 工作内容简介： |  |  |  |  |  |  |
| 职业安全基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1、工作场所 |  | 全厂□ 核岛控制区□ 常规岛□ 辅助厂房□ 其他□： |  |  |  |  |
| 2、承包商资质 |  | 营业执照和资质证书、近三年安全施工记录和无事故证明文件情况： |  |  |  |  |
| 3、人员资质 |  | 人员年龄、健康状况、保险缴纳情况： |  |  |  |  |
| 4、培训授权 |  | 培训：公司提供□ 承包商自己提供□ 三级入场安全教育情况： 授权：公司提供□ 承包商自己提供□ 授权种类： 工作负责人授权名单： 可附页 |  |  |  |  |
| 5、劳动保护 |  | 个人劳保：公司提供□ 承包商自己提供□ 种类：安全帽□ 安全鞋□ 工作服□ 其他□： |  |  |  |  |
| 6、承包商自带工器具、车辆、危险品 |  | 有□ 无□ □承包商自带主要工器具清单：可附页 □特种设备清单：可附页 □危险化学品清单：可附页 □剧毒品清单：可附页 □放射性物资清单（名称、拟存放地点）：可附页 |  |  |  |  |
| 7、安全监督 |  | 主要安全管理人员名单及证书复印件： 可附页 特殊工种人员名单和证书复印件： 可附页 |  |  |  |  |
| 8、安全管理制度（可附页）：有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
| 9、施工方案、应急预案及现场处置方案等方案的编制情况（可附页）： 是否经部门审查通过 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 10、安全技术交底：是否对承包商进行安全技术交底 是□ 否□ 可附页 |  |  |  |  |  |  |
| 11、安全投入： 安全投入清单 可附页 |  |  |  |  |  |  |
| 12、备注 |  |  |  |  |  |  |
| 核查人： 日期： 承包商经理： 日期： |  |  |  |  |  |  |

- 附录02：承包商安全管理检查表

| 承包商安全管理检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包商名称 |  | 合同名称 |  |
| 合同期限 |  | 归口处室 |  |
| 对口处室 |  | 接口处室 |  |
| 合同内容简述： |  |  |  |
| 项目负责人及联系方式 |  | 安全协调人及联系方式 |  |
| 检查情况 |  |  |  |
| 1. 承包商使用单位是否进行核查：是□ 否□ 其他□ |  |  |  |
| 2.培训授权（对培训效果进行抽查） | 培训授权：公司提供□ 承包商自己提供□ 抽查对象： 抽查内容及结果： |  |  |
| 3.安全监督 | 安全管理人员姓名： 资质抽查结果： 合格□ 不合格□ 安全管理技能抽查结果： |  |  |
| 4.安全管理制度抽查内容： 是否满足项目管理要求：是□ 否□ |  |  |  |
| 5. 安全投入是否合理、足量 是□ 否□ |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 7.结论（如有要求整改行动，需明确关闭时间）： |  |  |  |
| 检查人： 日期： 承包商经理： 日期： |  |  |  |