团 体 标 准

建设工程造价设计概算咨询服务规程

编 制 说 明

《建设工程造价设计概算咨询服务规程》小组

二〇二五年十月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	15

四、标准中涉及专利的情况	16

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	16

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	16

七、重大意见分歧的处理依据和结果	16

八、标准性质的建议说明	16

九、贯彻标准的要求和措施建议	16

十、废止现行相关标准的建议	16

十一、其他应予说明的事项	16

## 《建设工程造价设计概算咨询服务规程》团体标准

## 编制说明

# 一、工作简况

### （一）任务来源

建设工程造价设计概算咨询服务是项目投资管控的核心环节，随着工程建设向精细化、数字化方向发展，传统概算模式已难以适应BIM技术应用、绿色建筑成本分析、供应链波动预警等新要求，亟需通过标准化手段统一服务内容、技术方法和成果交付标准。当前行业存在服务流程不统一、成果质量差异大、责任界定模糊等突出问题。设计阶段概算编制缺乏标准化技术路径，经济指标合理性论证不足，造价与设计方案协同性薄弱，导致项目后期频繁出现超概算、重大变更等风险。

《建设工程造价设计概算咨询服务规程》团体标准旨在构建覆盖“数据采集-概算编制-成果审核-交付归档”的全过程服务规范，明确设计概算编制的深度要求、经济技术比选方法、不确定性因素分析及成果质量评价标准，解决咨询服务质量参差、交付成果可执行性弱等行业痛点，为建设项目投资决策提供科学、可靠的依据。通过规定数据溯源机制、多方案比选论证要求及动态调整原则，将推动咨询服务的专业化与透明化，强化设计阶段造价约束力，减少因概算偏差导致的资源浪费和合同纠纷。同时为行业建立服务质效评价体系，促进工程造价咨询从被动核算向主动价值管理转型，为建筑市场高质量发展提供基础支撑。

### （二）编制过程

为使本标准在建设工程造价设计概算咨询服务管理工作中起到规范信息化管理作用，标准起草工作组力求科学性、可操作性，以科学、谨慎的态度，在对我国现有建设工程造价设计概算咨询服务相关管理服务体系文件、模式基础上，经过综合分析、充分验证资料、反复讨论研究和修改，最终确定了本标准的主要内容。

标准起草工作组在标准起草期间主要开展工作情况如下：

1、项目立项及理论研究阶段

标准起草组成立伊始就对国内外建设工程造价设计概算相关情况进行了深入的调查研究，同时广泛搜集相关标准和国外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，确定了建设工程造价设计概算咨询服务标准化管理中现存问题，结合现有产品实际应用经验，为标准起草奠定了基础。

标准起草组进一步研究了建设工程造价设计概算需要具备的特殊条件，明确了技术要求和指标，为标准的具体起草指明了方向。

2、标准起草阶段

在理论研究基础上，起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的理论研究和实践成果，基于我国市场行情，经过数次修订，形成了《建设工程造价设计概算咨询服务规程》标准草案。

3、标准征求意见阶段

形成标准草案之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用多方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，起草组形成了《建设工程造价设计概算咨询服务规程》（征求意见稿）。

### （三）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

协会、企业等多家单位的专家成立了规范起草小组，开展标准的编制工作。

经工作组的不懈努力，在2025年10月，完成了标准征求意见稿的编写工作。

2、起草人所做工作

广泛收集相关资料。在广泛调研、查阅和研究国际标准、国家标准、行业标准的基础之上，形成本标准草案稿。

# 二、标准编制原则和主要内容

### （一）标准编制原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照《标准化工作指南》和GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的要求进行编制。标准文本的编排采用中国标准编写模板TCS 2009版进行排版，确保标准文本的规范性。

### （二）标准主要技术内容

本标准报批稿包括7个部分，主要内容如下：

范围

本文件规定了建设工程造价设计概算咨询服务的术语和定义、一般要求、投资估算、设计概算、施工图预算。

本文件适用于建设工程造价设计概算咨询服务。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

咨询人 consultant

取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的当事人。

投资估算 investment estiment

在建设项目决策阶段，依据现有的资料和一定的方法，预先测算和确定建设项目的投资数额。

设计概算 preliminary estimate

在设计阶段对建设项目投资额度的概略计算，设计概算投资应包括建设项目从立项、可行性研究、设计施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。

施工图预算 construction drawing estimate

在施工图设计完成后，根据施工图设计文件和相关依据，采用一定方法详细计算和确定建设项目的工程造价。

一般要求

设计阶段造价咨询服务宜包括下列主要内容：

设计方案的技术经济比选；

设计概算的编制或审核；

施工图预算的编制或审核；

其他与设计阶段造价控制相关的咨询工作。

咨询人应根据合同约定收集或要求委托人提供下列资料：

经批准的设计任务书或可行性研究报告；

按规定办理完毕的相关审批或备案文件；

工程勘察成果文件；

项目建设地点的自然条件与施工条件；

设计图纸及相关设计文件；

合同约定的其他资料。

咨询人应系统收集、整理并合理应用下列造价资料：

类似工程的技术经济指标与参数；

项目所在地同期的各类人工、材料、施工机械台班价格信息；

同期设备、构配件及成品或半成品的市场价格；

同期税费、进口关税、保险费率、汇率及银行贷款利率等；

同期类似工程的设计、采购、施工合同价格或结算价格；

委托人提供的项目相关技术经济文件；

国家、行业及地方现行有关建设与经济政策的调整情况；

工程建设其他费用的计取依据；

其他影响工程造价的相关资料。

咨询人应对设计阶段造价咨询服务过程中形成的基础资料及成果文件进行系统整理、归档，并符合档案管理及相关标准的规定。

投资估算

一般规定

投资估算的编制应遵循科学、客观、公正的原则，全面考虑项目建设条件、技术方案和市场环境等因素，合理确定项目投资。

投资估算总投资应控制在项目资金规定范围内。如因特殊情况需要突破资金规定时，应进行详细说明，并提出调整建议，按规定程序报批。

投资估算文件应内容完整、依据充分、计算准确、表述规范。估算文件的深度应满足项目决策和控制设计概算的需要。

编制依据

投资估算的编制应依据下列文件和资料：

项目建设书或预可行性研究报告；

设计招标文件及设计委托合同；

待比选、优化的设计方案图或内部作业图；

方案设计说明及相关技术资料；

建设项目所在地的自然、地理、气象条件资料；

类似工程技术经济指标；

设备、材料的价格信息及市场询价资料；

国家及行业主管部门发布的投资估算编制规定；

工程建设其他费用的计取依据。

编制依据的采用应符合下列要求：

采用的估算指标应符合项目特点和行业规定；

设备、材料价格应通过市场调查确定；

对特殊项目和新工艺，应制定合理的估算方法；

所有编制依据均应注明来源和适用条件。

编制要求

投资估算应按照以下程序编制：

收集整理基础资料；

熟悉设计方案，了解项目特点；

确定编制原则和方法；

计算工程量或采用指标估算；

计算设备及工器具购置费；

计算安装工程费用；

计算工程建设其他费用；

计算预备费和流动资金；

编制估算文件；

复核审查。

投资估算的编制深度应符合下列规定：

主要工程项目应达到单位工程估算深度；

次要项目可采用指标法估算；

对投资影响较大的项目应详细计算；

计算过程应保留完整的记录。

对多个设计方案进行技术经济比较时，应提供各方案的投资估算和经济指标，为方案比选提供依据。

投资估算编制人员应参加方案评审会，介绍估算编制方法，根据评审意见及时调整投资估算。

投资估算调整后应转换为单位指标形式，包括但不限于：

单位生产能力投资指标；

单位建筑面积造价指标；

主要材料消耗指标；

其他相关技术经济指标。

编制内容

咨询人编制的投资估算文件，其格式和内容为：

封面：标明项目名称、编制单位、编制日期等；

签署页：包括编制人、复核人、审定人签字；

目录：按文件内容顺序编排；

编制说明；

投资估算汇总表；

单项工程投资估算表；

单位工程投资估算表；

设备及工器具购置费估算表；

安装工程费用估算表；

工程建设其他费用估算表；

主要技术经济指标表；

必要的辅助表格。

投资估算审核的内容应包括编制范围、编制方法与深度、项目划分、指标与费用构成等。

编制说明应包含以下内容：

工程概况：包括项目名称、建设地点、建设规模、技术标准等；

编制范围：明确估算包含的工程范围和费用范围；

编制依据：列出采用的主要依据文件；

编制方法：说明各项费用的计算方法；

主要技术经济指标；

有关参数、费率值的选定依据；

其他需要说明的问题。

设计概算

一般规定

设计概算的编制应当遵循科学性、客观性、公正性的原则，全面反映设计内容，合理确定工程投资。编制工作应符合国家现行法律法规、标准规范及行业管理规定。

设计概算总投资应控制在已批准的投资估算范围内。如因设计变更、政策调整、市场价格重大变化等原因确需突破投资估算时，应进行详细的技术经济分析，说明原因并提出调整建议，按规定程序报批。

设计概算文件应内容完整、依据充分、计算准确、表述规范。概算文件的深度应满足控制施工图预算、考核设计方案经济合理性的需要。

编制依据

设计概算的编制应依据下列文件和资料：

经批准的项目可行性研究报告及投资估算文件；

完整的初步设计文件，包括设计说明书、设计图纸、设备表、材料表等；

工程所在地的建设工程概算定额、费用定额、指标等计价依据；

国家及行业主管部门发布的工程造价相关规定和文件；

设备、材料的价格信息及市场询价资料；

工程建设其他费用的计取依据；

项目的建设条件、施工方案等基础资料。

编制依据的采用应符合下列要求：

采用的定额、指标应符合工程特点和所在地的有关规定；

设备、材料价格应通过多种渠道调查确定，重要设备价格应进行询价对比；

对特殊项目、新工艺、新材料的计价，应制定合理的计价方案；

所有编制依据均应现行有效，并注明其来源和适用性。

编制要求

设计概算应按照以下程序编制：

收集整理设计文件及基础资料；

熟悉设计内容，了解工程特点；

确定编制原则和计价依据；

计算工程量；

套用定额或指标；

计算设备及工器具购置费；

计算工程建设其他费用；

计算预备费；

编制概算文件；

复核审查。

工程量计算应符合下列规定：

工程量应根据初步设计图纸、设计说明及设备材料表计算；

计算应准确，项目划分应适当；

对影响投资较大的项目应详细计算；

计算过程应保留原始记录。

设计概算编制过程中，应对设计方案进行技术经济分析，提出优化建议。发现设计文件存在问题时，应及时向委托方和设计单位提出书面意见。

设计概算编制人员应参加设计评审会议，介绍概算编制方法，根据评审意见及时修正概算。

编制内容

咨询人编制的设计概算文件，其内容为：

封面签署页及目录；

编制说明主要包括：

工程概况；

编制范围；

编制依据；

编制方法；

主要技术经济指标；

有关问题的说明。

总概算表或概算汇总表包括：

总概算表；

建筑工程概算表；

设备及安装工程概算表；

工程建设其他费用表；

主要设备和材料数量及价格表。

编制说明应包含以下内容：

工程概况：包括项目名称、建设地点、建设规模、工程特征等；

编制范围：明确概算包含的工程范围和费用范围；

编制依据：列出采用的主要依据文件；

编制方法：说明各项费用的计算方法；

主要技术经济指标；

其他需要说明的问题。

概算表格的编制应符合下列要求：

表格内容完整，数据准确；

表格格式统一，层次清晰；

计算过程清楚，便于复核。

调整概算

出现下列情况之一时，应编制调整概算：

设计发生重大变更；

主要设备、材料价格发生重大变化；

政策性调整影响投资较大；

其他导致投资发生重大变化的情况。

调整概算的编制深度、内容组成及表格形式应与原设计概算一致。

调整概算文件应对调整原因进行详细说明，内容包括：

调整的背景和原因；

调整的依据；

调整的内容和范围；

调整前后的投资对比分析。

调整概算应编制投资对比表，清晰反映各项费用的变化情况。对比表应包括原批准概算、调整概算、增减额、增减幅度等内容。

调整概算的编制程序和质量要求应符合本章有关规定。

施工图预算

一般规定

施工图预算的编制应遵循客观、公正、准确的原则，真实反映工程的设计内容和施工条件。

施工图预算总造价应控制在批准的设计概算范围内。如确需超出，应进行详细的技术经济分析，说明超概原因，并提出调整建议。

施工图预算文件应内容完整、计算准确、格式规范、表述清晰。

编制依据

施工图预算的编制应依据下列文件资料：

经批准的初步设计文件及设计概算文件；

完整的施工图设计文件，包括各专业施工图纸、设计说明、标准图集等；

工程所在地的建设工程工程量清单计价规范、预算定额、费用定额等计价依据；

工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班市场价格信息；

项目的建设标准、施工组织设计、现场施工条件等资料。

采用的材料、设备价格应通过市场询价、信息价查询等多种渠道确定，重要材料设备的价格应经委托方确认。

编制要求

施工图预算应按照以下程序编制：

熟悉施工图纸及相关资料；

了解施工现场情况和施工组织设计；

计算工程量；

套用定额单价；

计算各项费用；

进行工料分析；

复核审查；

编制说明及整理成果文件。

工程量计算应符合下列规定：

严格按照工程量计算规则执行；

计算式应清晰明了，计算过程应保留原始记录；

应采用统一的计量单位；

应按专业、分系统进行分类计算。

预算编制过程中发现设计文件存在问题时，应及时向委托方和设计单位提出书面意见。

编制内容

施工图预算文件格式和内容为：

封面及目录；

编制说明主要包括：

工程概况；

主要技术经济指标；

编制依据；

工程费用计算；

有关问题的说明。

施工图总预算表或预算汇总表包括：

总预算表；

综合预算表和各专业单位工程预算汇总表；

建筑工程预算表；

设备及安装工程预算表；

主要设备及材料数量及价格表；

编制说明应包含以下内容：

工程概况：包括工程名称、建设地点、建筑面积、结构类型等；

编制依据：列出采用的主要计价依据和文件；

编制范围：说明预算包含的工程范围；

有关问题的说明：对特殊问题的处理方式及其他需要说明的事项。

质量管控

施工图预算编制应实行编制、复核、审定三级质量控制制度。

各级质量控制人员应履行相应职责：

编制人员对原始数据的准确性和计算过程的正确性负责；

复核人员对工程量计算、定额套用、费用计取进行全面复核；

审定人员对成果文件的完整性和合规性负总责。

成果文件应经编制人、复核人、审定人签字确认，并加盖造价咨询单位专用章。

成果交付

施工图预算成果文件应按约定时限交付。遇特殊情况需要延期的，应提前与委托方协商。

因委托方原因导致工作中断的，中断时间不计入编制期限。

交付的成果文件应装订整齐，签署完备，并按规定份数提交。

成果文件交付时应办理交接手续，明确交接日期和文件内容。

档案管理

施工图预算编制过程中形成的各类文件资料应妥善保管，及时归档。

归档资料应包括：

施工图纸及相关设计文件；

工程量计算书；

市场询价记录；

会议纪要等过程文件；

成果文件电子版和纸质版。

档案保存期限应符合国家及行业有关规定。

# 三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试标准和企业内部工厂管控的项目进行要求规定和试验验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

无

# 五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

建设工程造价设计概算企业规范运营，在国际市场上有机会与其他各国（相关）企业竞争。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

# 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中，未出现重大意见分歧。

# 八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

# 十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

# 十一、其他应予说明的事项

无。