| ICS | 93.020 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. E 48 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0124—2025

深基坑工程岩土勘察质量管控技术规范

Technical Specification for Quality Control of Geotechnical Investigation in Deep Foundation Pit Engineering

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	1

5 勘察工作要求	1

6 岩土参数分析与评价	2

7 勘察成果文件编制与审核	2

8 勘察质量管控与保证措施	2

9 勘察安全与环境保护	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队）。

本文件主要起草人：张鹏君。

引言

深基坑工程作为现代城市建设中的重要组成部分，广泛应用于高层建筑、地下交通枢纽、大型商业综合体等关键基础设施的建设中。其开挖深度大、地质条件复杂、周边环境敏感的特点，使得岩土勘察工作成为确保工程安全、经济、高效实施的关键环节。

岩土勘察不仅需准确揭示地下岩土体的物理力学性质与工程特性，为支护结构设计与施工提供科学依据，还需全面评估工程对周边环境的影响，确保施工过程中的安全与环保。然而，在实际操作中，深基坑工程岩土勘察常面临地质条件多变、勘察方法选择不当、数据采集与处理不精确、成果文件编制不规范等诸多挑战，这些问题严重影响了勘察成果的准确性和可靠性，进而对工程安全构成潜在威胁。鉴于此，制定一套系统、全面、科学的深基坑工程岩土勘察质量管控规范显得尤为迫切。本文件正是基于这一背景，结合国内外先进经验与实践成果，详细规定了深基坑工程岩土勘察的质量管控要求，涵盖了勘察工作全流程的各个环节，从勘察前准备、方法选择、数据采集与处理，到岩土参数分析与评价、成果文件编制与审核，再到质量管控与保证措施、安全与环境保护等，旨在为深基坑工程岩土勘察提供一套标准化、规范化的操作指南，确保勘察工作的科学性、客观性和准确性，为工程安全实施提供坚实的技术保障。

深基坑工程岩土勘察质量管控技术规范

范围

本文件规定了深基坑工程岩土勘察的质量管控要求，包括勘察工作要求、岩土参数分析与评价、勘察成果文件编制与审核、勘察质量管控与保证措施、勘察安全与环境保护以及持续改进与创新发展等内容。本文件适用于深基坑工程岩土勘察的质量管理与控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB/T 50123 土工试验方法标准

GB 50701 岩土工程勘察安全规范

DZ/T 0218 滑坡防治工程勘查规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 深基坑工程

开挖深度超过5m的基坑工程，需采取特殊支护措施以确保边坡稳定和周围环境安全的工程。

## 岩土勘察

通过钻探、原位测试、室内试验等手段，获取岩土体的物理力学性质指标和工程特性，为工程设计、施工提供依据的工作。

## 质量管控

对岩土勘察的全过程进行质量控制和管理，确保勘察成果的准确性和可靠性。

基本规定

深基坑工程岩土勘察应遵循科学、客观、准确的原则，确保勘察数据的真实性和可靠性。

勘察工作应满足工程设计、施工的要求，为工程安全实施提供技术保障。

勘察工作要求

## 勘察前准备

收集区域地质资料、工程地质条件、水文地质条件等基础资料，编制详细的勘察大纲，明确勘察目的、任务、方法和要求。

## 勘察方法选择

根据工程特点和地质条件，合理选择钻探、原位测试、室内试验等勘察方法，确保勘察数据的全面性和准确性。

## 勘察数据采集与处理

严格按照勘察方法和操作规程采集数据，确保数据的真实性和可靠性，及时处理和分析形成完整的勘察数据集。

岩土参数分析与评价

## 岩土物理力学性质指标

详细分析岩土体的密度、含水量、孔隙比、压缩性、抗剪强度等物理力学性质指标，为工程设计提供参数依据。

## 岩土工程分类与分级

根据岩土体的工程特性，制定详细的工程分类和分级标准，为支护结构设计和施工提供指导。

## 岩土参数统计分析

对采集的岩土参数进行统计分析，评估参数的变异性和可靠性，为工程风险评估提供依据。

勘察成果文件编制与审核

## 成果文件内容要求

勘察成果文件应包括勘察报告、图表、附件等内容，全面反映勘察工作的过程和结果。

## 成果文件审核与批准

勘察成果文件应经过内部审核和外部专家评审，确保文件的准确性和可靠性。

经批准后，方可作为工程设计和施工的依据。

勘察质量管控与保证措施

## 质量管理体系建立

建立完善的质量管理体系，明确各级人员的职责和权限，确保勘察工作的质量控制和管理。

## 勘察过程质量控制

对勘察工作的全过程进行质量控制，包括勘察方法选择、数据采集与处理、成果文件编制等环节。

## 勘察成果质量验收

对勘察成果文件进行质量验收，评估文件的准确性和可靠性。

对不符合要求的成果文件，应及时进行整改和重新编制。

勘察安全与环境保护

## 勘察安全措施

制定详细的勘察安全措施，包括人员安全防护、设备安全检查、危险区域和危险作业的特殊防护措施等。

## 环境保护要求

遵守环境保护法律法规，减少勘察作业对周围环境的影响，对勘察过程中产生的废弃物和污染物进行及时处理和处置。