| ICS | 65.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | B 65 |

江苏省团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

行道树栽植与养护管理规范

Technical specifications for planting and maintenance management of street trees

（本草案完成时间：2025.10.22）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由常州绿化指导站提出。

本文件由江苏省标准化协会归口。

本文件起草单位：常州绿化指导站、

本文件主要起草人：赵鑫、黄建军、朱振。

行道树栽植与养护管理规范

范围

本文件规定了行道树栽植与养护管理的基本要求、安全文明施工、栽植与补植、修剪、支撑和绑扎、扶正、树穴处理、施肥、灌溉、复壮、树洞修补、病虫害防治、刷白、绿化废弃物处置、防灾抢险、巡查与档案管理。

本文件适用于全市范围内行道树栽植与养护管理；公园、单位、居住区等内部道路的行道树管理可参照本文件执行。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

行道树 street tree

指种在道路两侧，具有一定遮阴功能和导向作用并构成街景的乔木。

乡土树种native tree species

指本地区天然分布树种或者已引种多年且在当地一直表现良好的外来树种。

剥芽 peeling bud

指剥除尚未木质化的多余嫩芽。

疏枝 thinning branches

指将过密枝条自着生基部剪去的修剪方法。

短截 short cut

指将枝条顶端剪去1/4～1/3的修剪方法。

骨架枝 skeleton branch

指主干以上1～4级的主枝。

直立枝 erect branch

指与主干平行而垂直地面的枝条。

斜生枝 oblique branch

指与主干呈一定角度的枝条。

下垂枝 pendulous branch

指向地面下垂的枝条。

踏脚枝 pedal branch

指修剪树木时用于攀爬踮脚的枝条。

剪口芽 scissor bud

指剪口以下的第一个芽。

徒长枝 epicormic

指生长过旺的枝条。

交叉枝 cross branch

指与保留枝条相交的枝条。

重叠枝 overlapping branch

指与保留枝条生长方向一致且距离较近，相互影响的枝条。

树穴 plant pit

指为满足树木生长需要而预留的地面及地下空间。

护树桩 tree stump

指对树木起支撑保护作用的硬质结构，通常与树木绑扎相连。

施肥 fertilize the soil or land

指人工补充养分或提高土壤肥力，以满足植物生长需要的措施，称为施肥。

基肥 base fertilizer

指定植前结合土壤耕作或整地而施用的肥料。

追肥 top application

指在植物生长发育期中所进行的施肥，其目的是满足植物在不同生育期对养分的特殊需要（如旺盛生长期、开花期等）。

吊桩 hanging pile

指因土壤沉降，新种树木与树桩之间绑扎过紧，导致树木根系与土壤结合不够紧密的现象。

树篦子 tree perforated strainer

指覆盖于树穴范围内的硬质铺装。

绿化废弃物 greenery waste

绿化植物生长过程中自然更新产生的枯枝落叶废弃物或绿化养护过程中产生的乔灌木修剪物(间伐物)、草坪修剪物、花园和花坛内废弃草花以及杂草等植物性废弃材料。

基本要求

机构要求

应配备与行道树管理要求相匹配的园林绿化养护人员。

应配备与业务范围相适应的作业设备。

应健全安全生产、质量控制、环境保护等制度，符合国家和地方的相关法规和标准，并能有效实施。

养护人员

应具备专业的园林养护技能，包括修剪、施肥、病虫害防治、树木补植、加固和支撑、扶正等技术。‌

作业人员应身体健康，每项工作开始之前应经进行安全教育和技术交底，并做好记录。

高处作业人员必须穿好工作服、软底防滑工作鞋、戴好安全帽，系好安全带，所需工具应放置在工具袋里并随身携带；地面作业人员应穿着反光工作服，戴好安全帽。

心脏病、高血压、癫痫病的人员禁止上树操作。

养护器具及养护设备设施

应配备养护常用工具、材料和机械，能够满足日常修剪、施肥、灌溉、病虫害防治等多种养护需求。

修剪辅助机械应具备登高车、防撞车等机械设备。

行道树养护器具应具备高效、实用、环保的功能。

安全文明施工

集中高处修剪、剥芽等作业前应与环卫、交警、电力、电信等相关部门联系，做到提前告示。

高处作业现场应用红白旗或反光锥筒设置安全作业区域,并设置警示牌；确保道路行人、交通和公共设施的安全。

现场作业的机动车应停在安全区域内，并打开双闪灯，确保过往行人安全。

修剪作业时，应有地面作业人员配合完成，随时注意修剪进度，及时疏导交通，避免大枝或修剪工具掉落伤行人或车辆，保证过往车辆及路人的通行安全。

在车行道上作业应注意避让交通高峰，确保人身和公共设施的安全。如遇突发情况导致行道树影响安全和交通等险情，应按行业要求及时快速处置。

应文明作业，作业垃圾应工完场清，符合扬尘控制要求，严禁将药瓶等危险物品遗留在作业现场。

机械化作业时，应认真阅读说明书，严格遵守使用注意事项，修剪前应对所使用的工具进行检查，各种工具必须锋利、安全可靠，严禁高处修剪机械设备带病作业。

栽植与补植

要求

行道树栽植的规划和设计、栽植土壤生境条件、定干高度、质量要求应符合国家、省的相关标准。

行道树树种应以乡土树种为主，培育驯化树种为辅。新建道路应严格控制香樟等常绿树种的比例。常绿树种与落叶树种的种植比例宜为0.8～1.2:1。

道路两侧的行道树栽植保持对称，同侧栽植的行道树树穴、树干宜在一条线上。

行道树定植株距一般为6m～8m，具体应根据树种确定，以该树种壮年期树冠能充分伸展为宜。行道树树干中心至路缘外侧最小距离宜不低于1m。

行道树出现死亡，应及时申请移除，移除时应连同根部一起挖除，并填平树穴，并在第一个栽植季节及时补植。应选用同品种、同规格的树木，但最大规格胸径不得大于20cm。

时间

应根据树木的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行栽植。落叶乔木宜在秋季落叶后或在春季萌芽前栽植，常绿乔木宜在新梢萌芽前栽植或雨季栽植。

非正常季节栽植，应采取土壤改良、遮阴、防冻、埋管等特殊措施，保证成活。

方法

栽补植前准备

施工前应做好现场调查、场地清理、设计图纸现场核对、种植放样、设置围挡等工作。包括栽植区域内的栽植条件、公共设施、沿街建筑物等情况。应按照设计图纸要求，设计图纸与实际不符或因现场情况需要变更时，应遵循项目建设程序要求进行变更备案。

选苗

苗木规格通过胸径、冠幅、高度、分枝点等四个指标进行控制。

宜以胸径8cm～15cm为主，原则上不超过15cm，根据区域、树种、栽植位置不同情况选择确定。

栽植池（穴）

栽植池（穴）深度、宽度见表1。

栽植穴深度、宽度表

| 胸径（㎝） | 土球直径（㎝） | 栽植穴深度（㎝） | 种植穴直径（㎝） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8～9 | 50～60 | 80～90 | 100～110 |
| 10～11 | 60～80 | 90～110 | 120～130 |
| 12～15 | 80～120 | 120～140 | 140～150 |

表面根系发达的行道树宜采用连续树池，行道树绿带净宽度不宜小于1.5m。

栽植穴垂直下挖，穴壁平滑，上下口径一致。

对排水不良的栽植穴，宜扩大栽植池（穴）直径，或在穴底铺设渗水管、盲沟等。栽植前应测试栽植穴的排水性能，确保在降雨或灌溉后，多余的水分能够迅速排出，避免积水对树木生长造成不利影响。

栽植穴应随挖随种，不能及时栽植的应设置警戒标志，并采取围挡、覆盖等安全措施。

苗木运输与假植

外地苗木应事先办理苗木检疫手续。

苗木装车和运输时排列顺序应合理，捆绑稳固，卸车时应轻取轻放，不得损伤苗木及散球。

苗木运到现场，当天不能栽植的应及时进行假植。

栽植前修剪

宜在苗木挖掘时和栽植前进行修剪。

苗木栽植前的修剪应根据各自自然条件，采取以疏枝为主，适度轻剪，保持树体地上、地下部位生长平衡。

修枝应注意树形均衡，应剪除损伤的枝、根。剪口处根据相关要求采取防腐处理。

种植

栽植穴底部土壤翻松，施足基肥，树木栽植后，及时吊桩。

带土球苗木栽植时，应先将土球放妥后再去除包扎物。从种植穴边缘向土球四周培土，分层捣实，不伤土球。

裸根苗栽植时，应将树根舒展在树池内，慢慢填土至根被覆盖时，树干略向上提，提到种植位置，扶直后再边培土边分层压实。

栽植穴周围应设置保护栽植穴的路缘石，覆土高度低于路缘石宜不小于5cm。穴内可种植地被或用其他透水、透气材料覆盖。

修剪

要求

以自然式修剪为主，除抢险、树木衰老后更新等特殊情况外，严禁对树木进行高强度修剪。

整条道路修剪手法应保持一致，应使树冠圆整，树形美观，骨架均匀，通风透光。

应处理好与公共设施、周边建筑的矛盾，不影响车辆及行人通行。

保留骨架枝、外向枝、踏脚枝，及时剪除枯枝烂头，病虫枝、重叠枝、交叉枝、徒长枝、下垂枝以及与公用设施有矛盾的枝条，注意选留培养方向剪口芽，剪口部位在剪口芽上方1cm～2cm。

剪口应倾斜10°～15°,平整光滑，不撕皮，不开裂。修剪大枝须分段截下，剪口处按照相要求涂敷防腐剂。

时间

落叶树木应在冬季树木休眠期内进行（当年12月中下旬至翌年3月份）。

常绿树木应在早春萌芽前的3月～4月份或树木生长相对缓慢的10月～11月进行，伤流树木应在早春萌芽前修剪。

方法

整形修剪

杯状形行道树确定定干高度后逐年适度疏除侧枝，最终选留3个～5个枝条作为主枝，要求方向不同、分布均匀与主干呈45°夹角，其余分期剥芽或疏枝。冬季修剪对主枝进行短截，剪口芽留在侧面，并处于同一平面上，使其匀称生长，第二年夏季再剥芽疏枝。第三年冬季在主枝两侧发生的侧枝中，选1个～2个作延长枝，并在80cm～100cm处再短剪，剪口芽仍留在枝条侧面，并疏除原先暂时保留的枝条，反复3年～5年后形成杯装形树冠。

中央主干形行道树修剪时应注意保持主干的优势地位和各层主枝和侧枝的位置和方向，生长过程若主干顶端受损伤，应选择直立向上生长的枝条或在壮芽处短剪，培养代替主干，避免形成多头现象。

自然开心形行道树在萌芽后留3个～5个不同方向、分布均匀的枝条进行短截，促进枝条生长成主枝，其余枝条抹去，次年萌发后选留侧枝，主、侧枝共留6个～10个，使其向四方斜生，并进行短截，促发小侧枝，以便冠形丰满、匀称。

养护性修剪

常规修剪主要针对树木生长过程形成的过密枝、交叉枝、逆向枝、徒长枝等进行的疏截和病虫枝、枯死枝的处理。

扩缩冠修剪需对树冠进行扩冠和缩小树冠修剪，以休眠期修剪为宜。疏除向上生长的枝条，保留开张角度较大的枝条，加速扩大树冠，加快行道树成形，形成树荫。疏除或回缩开张角度较大的枝条，保留向上或开张角度较小的枝条，以减慢树冠的生长速度，缩小树冠。

特定修剪

有高压线道路行道树，通过控高修剪，消除顶端优势，缩减并控制树体冠幅，树木顶端生长高度保持与电力线路的安全距离，合理留好踏脚枝、营养枝。

行道树枝叶遮挡交通标识、标牌、交通信号灯，需修除遮挡部分的树木枝条和树叶，减少干扰。

行道树遮挡路灯，采取修除树叶的方式，以灯光从树冠内散射至路面为宜，修剪期间应平衡绿化与路灯需求，确保树木修剪后，保持冠形。

更新修剪

衰老树可在保留骨架的基础上适当采取强修剪的方式，培养更新枝条。

剥芽修剪

根据树种，生长势的不同，在萌芽条未木质化前（4月～6月）进行剥芽。

对萌芽力弱或自然形态好的树种，可视具体情况不剥或轻剥。

主干分枝上芽条原则上应全部剥除。新种树第一年以恢复生长势为主，可保留主干（枝）顶端20cm范围内的所有枝条。

留芽应考虑绿量充足、树冠圆整、骨架均匀、通风透光原则。

应考虑树木重心及防台需要，做到上疏中密、降低重心。

应注意对培养踏脚枝、更新枝芽条的选择，必须剥除过密、下垂、有严重病虫害及影响公共设施的芽条。

采用“杯状型”修剪的行道树，一级分枝点以上的枝条，剥芽时应重点剥去内向及直立枝条，适当保留外向芽条，每节至少保留3根以上枝条。

剥芽时应剥至芽条基部，防止撕皮及留梗。

除孽

及时去除树木根部、主干、各级分枝处萌发的无用枝条。

萌蘖枝去除时应至枝条基部，防止撕皮及留梗。

支撑和绑扎

要求

应根据苗木规格、栽植环境、景观需求和立地条件选择支撑材料、方式。同一条道路上的支撑形式、材质要统一。

支撑后树木应保持直立，支撑物的强度应确保支撑有效。支撑物与地面连接点的连接应牢固。

行道树不能使用牵索式支撑，以免发生意外事故。

时间

树木支撑应在栽植操作基本完毕、浇水之后进行。

绑扎应在树木定植后进行，通常在培土完成，植株稳定后进行绑扎。

方法

连接树木的支撑点应在树木主干上，连接处应衬软垫，并绑缚牢固。

树木绑扎处应夹垫软性垫材，绑扎要整齐牢固紧密，绑扎后树木应保持正直。出现吊桩应及时松缚。

扁担桩应在离地1.0m高处主干内侧架水平的横档，分别与苗木主干、护树桩缚牢，保持主干直立。

单桩的绑扎材料应在距树桩顶端20cm处呈“∞”字形与树干连接，绑扎三道加腰箍三道以上，保持主干直立。

井字四角撑支柱应均匀分布，支撑点应设置在树干高的三分之一到二分之一处，并且倾斜到树干，在支柱的顶部使用四根短的横杆围合成方形，使用铅丝将横杆与支柱固定在一起，将树干固定在中央位置上，支柱的基部应埋入土中20cm～40cm，并夯实，确保稳固性‌。

扶正

要求

对倾斜超过10°的树木应进行扶正。

对长期倾斜、树龄较大、不影响交通安全、无倒伏等安全隐患且扶正确有困难的行道树宜不进行扶正，但应对其进行支撑。

时间

落叶树木扶正的最佳时间为冬季树木休眠期，常绿树为春季萌芽期，应避开6月～9月的高温天气（台风、暴雨期间及时扶正除外）。

方法

根据树干的倾斜角度，树冠的倾斜方向、周边环境情况，先对树木进行疏枝修剪。再用专业配套扶正工具进行扶正操作。

扶正后采用加土、夯实、支撑、浇水等进行加固。

树穴处理

要求

行道树树穴土壤不应裸露。

树穴处理不得影响树木的正常生长，不得妨碍行人通行；树穴覆盖物应与整体环境相协调。

树穴覆盖时，应优先选择铺设树池箅子或种植地被植物的方式，确保树穴具备良好的透水性和透气性，同时保证覆盖材料环保无害。

在人流量大的路段，树池应覆盖树池箅子，且应与人行路面齐平，在人流量小的路段宜采用连续树池，并栽植灌木和草本植物。行道树之间宜采用透水、透气性铺装。

时间

行道树栽植后应及时对树穴进行覆盖。

方法

树穴内植物应及时修剪、出现死亡植株应及时更换，及时补充覆盖物。

树穴内破损盖板应及时更换，盖板内圈大小应随树干的增粗及时调整，保持树干不致被硬物嵌入。

树穴周边如有堆土、堆物应及时清理；如有违规搭建，应及时处理。

施肥

要求

应根据树种、树龄、生长势和土壤理化性质合理施肥。

应根据树体大小、肥料种类、土壤肥力制定施肥量，科学施肥。

行道树休眠期应施基肥，生长期应及时追肥。

基肥应采用腐熟有机肥；追肥应以磷肥、氮肥为主；宜施用腐植酸肥料。

当年秋季适量减少氮肥的施用量防止秋梢旺长，翌年春季加强肥水供应保证树体健壮。

时间

施肥工作应于行道树生长期和休眠期内开展。

方法

休眠期以穴施、沟施有机肥为主。

生长季节应根据树木生长需要进行土壤追肥或叶面喷肥。

腐植酸肥料宜采用树干注射。

灌溉

要求

浇灌应根据气候、土壤墒情、植物特性和长势等具体情况，做到适树、适地、适时、适量。

浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和长势等具体情况确定。

乔灌木发芽生长期灌溉次数应增加，休眠期前适当控制水量。

浇灌水源不得含有毒有害物质，提倡使用中水、雨水和河水浇灌。

时间

夏季连续高温干旱期间，灌溉宜安排早、晚间进行。

冬季低温期间，灌溉宜在中午进行。

方法

浇灌前应先松土，浇则浇透。

浇灌可采用根灌、喷灌、滴灌等方式。

补（移）植树木高温干旱时应进行叶面喷雾及树干保湿。

复壮

要求

对树木的生长环境、生长状况、土壤理化指标及根系生长状况等进行调查分析,并依据抽查分析结果,选择合理的复壮措施,制定复壮方案。

树木更新需要移除植株时,需提前办理相关审批手续。

时间

树木出现衰弱症状应及时复壮。

方法

疏除枯死枝、断裂枝、病虫枝、腐烂枝,对衰老枝、衰弱枝进行回缩修剪,直径大于2cm的剪口应进行封口处理。

针对树木需肥的实际情况选择合适的肥料及施用方法。

在树冠垂直投影范围内更换土壤,有效改良土壤理化性状。

在树冠垂直投影范围内有条件处开设4个～6个深60cm～80cm,直径为5cm～10cm 的洞穴,埋设通气管或填充陶粒等材料增加通气性。

树洞修补

要求

朝天洞及树木主干和骨干枝洞口直径大于5cm 的树洞应进行修补。

一般在树干伤口的初发期加以治疗，促进伤口的愈合，减少树体水分损失，尽快恢复树势，防止病虫侵入。

树洞内的填充物必须对人体、树体本身无害，修补后有利于伤口愈合和树木的生长，不影响道路景观。保护剂应容易涂抹、粘着性好、受热不融化、不伤害树木组织且有防腐作用。

时间

树洞修补宜避开冰冻天进行，一般在深秋（10 月下旬至11月下旬）或3月上旬至5 月上旬树木萌发前。

方法

开放法

对伤孔不深的树洞，只作伤口治疗方法处理，即先用刀刮净死组织，留有残桩的用锯锯平，然后用药剂消毒防腐后涂上保护剂。保护剂应容易涂抹、粘着性好、受热不融化、不腐烂树体组织且有防腐作用，如生桐油等。

创面大、没有深度腐烂的树洞，可视情况用保护剂处理或炭化处理，如使用炭化处理不得烧伤树木活体组织。

填充法

去腐：去掉树洞内腐烂物，然后用刀削平伤口四周，使洞口边缘呈弧形。

消毒：凡是刮过的地方及树洞内应全面消毒两次，待第一次干后再消毒一次。

填充：采用环保材料填充，填料必须层层捣实，使洞内没有空隙。

在裸露的木质部和形成层涂上保护剂。

修补的树洞表面装饰树皮条纹。

创面保护

正常养护形成的创面一般及时涂上保护剂即可。

机械或台风形成的树木创面，如有残桩用手锯锯平残桩，有凹陷的用填料填平,树木木质部部分涂上保护剂。

仅伤树皮，形成层未全受伤，应清洗伤口并包扎保湿。

封闭法

去腐、消毒后，不注入填充物而直接封闭，并设置导流。

病虫害防治

要求

应严格管控国家颁布的林木有害生物检疫对象。

禁止使用国家禁用和限用农药名单上的药品及高毒、高残留的药剂。

注意因干旱、水湿、冰冻、日灼、风害、缺肥等所致的行道树生理性病害的防治。

防治结束后剩余药液和包装应集中进行无害化处理。

宜建立和完善行道树有害生物监测、防控、管理体系。

时间

按照行道树有害生物发生规律及时把握防治时间节点。

方法

及时采用生物防治、园艺防治、物理防治和化学防治等多种防治手段来控制病虫害。应偏重于采用生物防治为主的综合性虫害防治措施。

行道树病虫害可通过喷药、树干注药、根部埋药、捕杀、挖蛹、刮树皮、树干涂白等方法进行防治。

采用化学防治时，应选择符合环保要求及对有益生物影响小的农药，注意不同药剂的交替使用。

病虫害防治中产生的病虫枝、干、叶应集中进行无害化处理。

刷白

要求

树木涂白剂应稀稠均匀，不抛、洒、滴、漏。

同一条道路行道树涂白高度应一致，宜涂至地表以上1.2m～1.3m处。

涂白剂可自行配制或选择合格成品。

时间

行道树刷白工作一般应于立冬前完成。

方法

涂白方式分刷白、喷白等。

绿化废弃物处置

收集

应根据收集点和处置场的分布情况和运输条件就近收集。

应单独收集，不得与生活垃圾、建筑垃圾等垃圾混合。

应在收集场地进行简单分类、捆扎、压缩或初步粉碎等预加工后再进行运输。

收集过程中应将非植物材料分捡剔除，不得混入石块、金属、塑料等非植物性材料。

受病菌或虫体危害的绿化废弃物应单独收集，再进行特殊预处理，不得直接利用。

绿化废弃物收运后应及时清理作业场地，保持收集设施和周边环境的干净整洁。

运输

应安全运输，不得超载、超高、超速运输。

收集的绿化废弃物应及时运往处置场，运输过程中应采取有效措施防止抛撒和滴漏。

处理利用

应根据不同的处理与利用方式选择相应的技术工艺。

采用规范处理的绿化废弃物可直接运回绿地或林地，宜作为覆盖物使用。

防灾抢险

要求

应及时关注气象信息及灾害性天气预警信号。

应建立值班值守制度，根据灾害性天气预警等级适时启动。

处理险情时，遇电力、燃气、管网、通讯等问题应先同相关部门联系。

夜间抢险作业应配备应急照明设备。

应做好受灾树木损害的数据统计。

抗台防汛

每年5月底前制定完成抗台防汛应急预案，适时演练。

汛期来临前应对行道树进行详细的安全检查，并根据实际情况进行疏枝修剪、扶正树木、加固支撑等。

遇台风暴雨等恶劣天气时，应及时启动应急预案，开展巡查，消除各类安全隐患，处理紧急险情。

出现大量树木折断倒伏，应组织抢险队伍赶赴现场迅速抢险，恢复交通秩序、确保公共安全。

树池积水时应及时排水。

台风及汛期过后，应及时进行修剪、扶正、更换或补种等，并加强养护管理。

抗雪防冻

每年11月上旬制定完成抗雪防冻应急预案，适时演练。

应在11月中旬～12月上旬，对易受冻害的行道树根茎部和树干进行防寒包扎，包扎材料宜保暖、美观。

雪前，对常绿行道树进行安全排查，及时疏枝修剪。

雪后，应及时巡查，优先处理树木阻碍交通情况。对积雪较严重的树冠应进行除雪作业，及时修剪因雪折断的树枝。

不应将含有融雪剂的积雪、残冰堆放于树池，如有发现及时清除。

抗旱保墒

每年6月中旬前制定完成抗旱保墒应急预案，适时演练。

高温季节，应提前对不耐高温树木设置遮荫设施。

持续高温干旱导致行道树缺水时，应及时采取浇水等抗旱保墒措施。

浇水应避开中午高温时段，适当增加频率和浇水量，确保浇透浇足。

遇极端干旱天气，应根据实际情况对行道树进行开坑灌水。

遇树池硬化或土壤板结导致水无法有效渗入植株根部的，应进行打孔灌水。

巡查与档案管理

行道树养护工作应建立巡查制度，一年至少四次，做好巡查记录。

行道树巡查包括日常巡查和专项巡查，日常巡查内容包括行道树长势、树冠、树干、树穴、有害生物、树体外因侵害等情况；行道树专项巡查内容包括修剪、造型、防台防汛、防寒保暖等。

应做好档案管理工作，落实相关责任。

# 参考文献

［1］《江苏省城市绿化管理条例》

［2］《江苏省城市园林绿化》（苏建园〔2015〕383号）

［3］《江苏省城市行道树建设指引（2017）版》

［4］《常州市城市绿化条例》

［5］《苏州市行道树养护技术规程》