| ICS | 01.140.20 |
| --- | --- |
| CCS | CIAD. A14 |

中国城乡发展国际交流协会团体标准

T/CIAD XXXX—XXXX

档案数字化建设质量控制规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国城乡发展国际交流协会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	1

4.1  质量目标	2

4.2  责任分工	2

4.3  标准统一	2

5  前期准备阶段质量控制	2

5.1  方案制定质量控制	2

5.2  档案整理质量控制	2

5.3  设备与人员准备质量控制	3

6  数字化加工阶段质量控制	3

6.1  扫描（拍摄）质量控制	3

6.2  图像处理质量控制	4

6.3  著录与元数据质量控制	4

7  验收归档阶段质量控制	4

7.1  验收准备	4

7.2  验收流程与标准	5

7.3  归档管理	5

8  安全管理质量控制	5

8.1  档案原件安全	5

8.2  数字档案安全	6

8.3  人员与环境安全	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由赣州市自然资源档案馆提出。

本文件由中国城乡发展国际交流协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

档案数字化建设质量控制规范

范围

本规范规定了档案数字化建设过程中质量控制的总体要求、前期准备阶段质量控制、数字化加工阶段质量控制、验收归档阶段质量控制、安全管理质量控制及监督与改进要求。

本规范适用于各级各类档案馆、机关、团体、企业事业单位开展的纸质档案、声像档案、实物档案等不同类型档案的数字化建设工作，包括档案数字化扫描、著录、存储、备份及成果管理等环节。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18894-2016 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 30220-2013 数字档案馆建设指南

DA/T 31-2017 纸质档案数字化技术规范

DA/T 46-2009 文书类档案检索工具编制规范

DA/T 58-2014 档案数字化外包安全管理规范

ISO 16363:2012 数字保存系统的审计与认证

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

档案数字化

指采用扫描、拍照、录音、录像等技术手段，将传统载体（纸质、胶片、磁带等）档案转换为数字形式（图像、音频、视频等），并对数字资源进行著录、存储、备份，形成可检索、可利用的数字档案的过程。

数字化加工

指档案数字化建设中的具体操作环节，包括档案整理、扫描（或拍摄）、图像处理、著录、标引、质检等步骤，是形成数字档案的核心过程。

数字档案成果

指档案数字化建设完成后形成的数字资源集合，包括数字图像文件（如 TIFF、JPEG 格式）、著录数据（如 XML、Excel 格式）、元数据文件及相关说明文档。

质量控制

指在档案数字化建设全流程中，通过制定标准、检查验证、纠错改进等措施，确保数字档案成果在准确性、完整性、可用性、安全性等方面符合规定要求的管理活动。

元数据

指描述数字档案内容、结构、背景及管理过程的数据，包括核心元数据（如档案编号、题名、形成时间）和管理元数据（如数字化时间、加工人员、质检记录），用于数字档案的检索、管理与长期保存。

总体要求

质量目标

档案数字化建设质量应满足以下核心目标：

准确性：数字档案与原档案内容一致，无错扫、漏扫、错录、漏录，著录数据与原档案信息匹配无误；

完整性：所有应数字化的档案均完成加工，无缺失卷、册、页，数字图像完整覆盖原档案页面（包括页码、批注、印章）；

可用性：数字档案格式符合长期保存要求，可正常打开、浏览、检索，元数据完整且符合规范；

安全性：数字化过程中档案原件无损坏、丢失，数字档案成果不被篡改、泄露，存储与备份安全可靠。

责任分工

建设单位（如档案馆、企事业单位档案部门）：负责制定数字化建设方案、选择加工单位（或组建内部团队）、监督质量控制过程、组织验收归档；

加工单位（如内部加工团队、外包服务机构）：负责按规范开展数字化加工，落实各环节质量自检，提交合格的数字档案成果；

质量检查机构（如建设单位内设质检部门、第三方质检机构）：负责对数字化加工过程及成果进行抽查、复检，出具质检报告，提出整改意见。

标准统一

档案数字化建设前应明确统一的技术标准，包括：

- 格式标准：数字图像格式（如纸质档案扫描优先采用 TIFF 格式，分辨率≥300dpi）、著录数据格式（如著录表字段定义、编码规则）、元数据标准（参照 GB/T 18894-2016 规定的核心元数据项）；

操作标准：扫描参数设置（如亮度、对比度、色彩模式）、图像处理规则（如去噪、纠偏、裁剪）、著录规范（参照 DA/T 46-2009 确定著录字段与填写要求）；

验收标准：明确各环节质检合格率要求（如扫描环节合格率≥98%、著录环节合格率≥99%）、验收抽样比例（如随机抽样不低于总工作量的 5%）。

前期准备阶段质量控制

方案制定质量控制

建设单位应编制《档案数字化建设方案》，内容包括项目目标、范围（档案类型、数量、时间跨度）、技术路线、质量控制措施、进度计划、人员分工、安全保障等；

方案需经过内部评审（邀请档案管理、信息技术领域专家参与），重点审核技术标准的合理性（如扫描分辨率是否适配档案类型）、质量控制措施的可行性（如质检频次、抽样比例），评审合格后方可实施；

若采用外包加工，方案中需明确外包服务机构的资质要求（如具备档案数字化服务资质、近 3 年无安全事故）、质量责任（如加工成果不合格的整改义务）、保密协议条款，避免责任不清。

档案整理质量控制

数字化加工前，建设单位需对原档案进行整理，确保档案编号、卷册顺序、页码标注完整准确，具体要求：

- 纸质档案：按 “全宗 - 年度 - 保管期限 - 机构（或问题）” 分类整理，检查卷内文件是否完整、页码是否连续（残缺页码需补编）、装订是否牢固（松散文件需重新装订）；

声像档案：核对磁带、胶片的编号、题名、形成时间，检查载体是否完好（如磁带无霉变、胶片无划痕），标注损坏情况（如无法修复的需单独记录）；

实物档案：登记实物名称、材质、尺寸、形成背景，拍摄前需清洁表面（如去除灰尘、污渍），避免影响数字化效果；

整理完成后，需填写《档案整理质量检查表》，记录档案数量、完整性情况、损坏情况，由整理人员与质检人员双人签字确认，整理不合格的档案（如页码混乱、文件缺失）需整改后再进入加工环节。

设备与人员准备质量控制

设备准备：

- 加工设备（如扫描仪、相机、计算机、存储设备）需符合技术要求：扫描仪分辨率≥300dpi（特殊档案如蓝图≥600dpi）、色彩模式支持灰度 / 彩色（根据档案类型选择），存储设备容量满足需求且通过兼容性测试（如硬盘格式支持长期保存）；

设备使用前需进行校准：扫描仪每月校准 1 次（检查分辨率、色彩还原度），相机每季度校准 1 次（检查焦距、曝光度），校准记录需存档，设备故障未修复前不得使用；

人员准备：

- 加工人员需经培训考核合格后方可上岗，培训内容包括档案基础知识（如档案分类、著录规则）、操作规范（如扫描参数设置、图像处理步骤）、质量标准（如准确性、完整性要求）、安全保密规定；

质检人员需具备 2 年以上档案管理或数字化质检经验，熟悉本规范及相关标准，掌握质检工具使用方法（如图像比对软件、数据校验工具），考核合格（理论≥85 分、实操≥90 分）后方可承担质检工作。

数字化加工阶段质量控制

扫描（拍摄）质量控制

扫描参数设置

纸质档案扫描：

分辨率：普通文书档案≥300dpi，图纸、照片档案≥600dpi，古籍、手稿等珍贵档案≥400dpi（根据纸张厚度、字迹清晰度调整）；

色彩模式：无彩色内容的档案采用灰度模式，有彩色内容（如印章、彩色插图）的采用彩色模式，黑白文字档案可采用黑白二值模式；

图像格式：优先采用 TIFF 格式（适用于长期保存），如需网络传输可同时生成 JPEG 格式（压缩比≤10:1，确保图像无明显失真）；

声像档案拍摄 / 转录：

视频档案：分辨率≥1920×1080（1080P），帧率≥25fps，编码格式采用 H.264（或 H.265），音频采样率≥44.1kHz；

音频档案：采样率≥44.1kHz，位深度≥16bit，编码格式采用 WAV（无损）或 MP3（压缩比≤128kbps）；

扫描（拍摄）前需进行参数测试，用 10-20 页（或 1-2 段声像内容）进行试加工，检查数字成果是否清晰（如文字可辨认、细节无丢失）、无变形（如几何失真≤1%），测试合格后方可批量加工。

扫描操作质量控制

纸质档案扫描：

- 扫描时需保持档案平整，避免折叠、褶皱，对装订牢固的档案（如线装古籍）采用零边距扫描仪或拆分扫描（拆分后需原样复原），严禁强行压平导致档案损坏；

逐页扫描，按原档案页码顺序命名文件（如 “全宗号 - 年度 - 保管期限 - 卷号 - 页号.TIF”），避免错页、漏页，扫描完成后需核对扫描页数与原档案页数是否一致；

对破损档案（如撕裂、缺角），扫描前需进行修复（如用无酸胶带修补），确保扫描图像完整覆盖原档案内容，修复过程需记录在《档案修复记录表》中；

声像档案转录：

- 转录前需清洁载体（如磁带用专用清洁剂清洁磁头），避免杂质影响转录质量；

全程监控转录过程，避免中断、卡顿，转录完成后需播放 10%-20% 的内容，检查音频无杂音、视频无卡顿，与原载体内容一致；

加工人员需填写《扫描（转录）质量自检表》，记录扫描页数、参数设置、异常情况（如档案破损、扫描模糊），自检合格率需达到 100%（即无漏扫、错扫），方可进入下一环节。

图像处理质量控制

基础处理

图像处理需遵循 “最小干预” 原则，仅修正扫描过程中产生的缺陷，不改变原档案内容，具体要求：

- 纠偏：对倾斜的图像进行旋转修正，倾斜角度≤0.5°，确保文字水平对齐；

去噪：去除扫描产生的杂点、划痕（如纸张污渍、扫描光斑），但不得去除原档案本身的批注、污渍（如历史痕迹）；

裁剪：裁剪扫描图像中的空白边距，保留原档案页面的完整内容（包括页码、页边批注），不得裁剪有效信息；

拼接：对大幅面档案（如图纸）拆分扫描后的图像进行拼接，拼接处无明显错位、重影，整体画面连贯。

质量检查

加工人员需对每幅处理后的图像进行自检，检查是否符合以下要求：

- 清晰度：文字笔画清晰、无模糊，线条连续无断点，印章、手写批注可辨认；

完整性：图像无缺失部分（如边角裁剪过度），无多余内容（如扫描时带入的异物）；

一致性：同一卷（册）档案的图像格式、分辨率、色彩模式统一，无明显差异；

质检人员需按抽样比例（不低于总图像数量的 5%）进行复检，对不合格图像（如模糊、倾斜、裁剪不当）标注问题类型，反馈加工人员整改，整改后需重新复检，直至合格；

填写《图像处理质量检查表》，记录自检合格率、复检合格率、问题类型及整改情况，复检合格率需≥98%，方可进入著录环节。

著录与元数据质量控制

著录规范

著录字段需根据档案类型确定，文书档案至少包含：全宗号、年度、保管期限、机构（或问题）、卷号、件号、题名、形成单位、形成时间、页数、关键词；

著录数据需与原档案内容一致，具体要求：

- 文字准确：无错别字、异体字（需按规范转换，如 “於” 转换为 “于”），日期格式统一（如 “2023 年 10 月” 而非 “23 年 10 月”），数字、符号无遗漏（如金额、编号）；

格式统一：著录表字段填写完整（无空项，无法确定的内容标注 “不详”），编码规则统一（如保管期限用 “永久”“30 年”“10 年” 标注）；

关联准确：著录数据与对应的数字图像关联正确（如卷号、页号与图像文件名匹配），无错关联、漏关联。

元数据编制

元数据需包含核心元数据与管理元数据，核心元数据参照 GB/T 18894-2016 规定，管理元数据至少包含：数字化项目名称、加工单位、加工人员、加工时间、质检人员、质检时间、存储位置；

元数据格式采用 XML 或 JSON 格式，字段定义与编码符合规范（如日期格式采用 “YYYY-MM-DD”，人员姓名用全称），元数据文件需与对应的数字档案成果关联存储（如同一文件夹下）；

著录与元数据编制完成后，加工人员需进行自检（逐字段核对），质检人员按抽样比例（不低于总著录条数的 5%）进行复检，检查著录错误（如错字、漏项）、元数据缺失，复检合格率需≥99%，方可进入验收环节。

验收归档阶段质量控制

验收准备

加工单位完成数字化加工后，需提交验收申请及以下材料：

数字档案成果：包括数字图像文件、著录数据文件、元数据文件（按 “全宗 - 年度 - 保管期限” 分类存储）；

过程记录：包括《档案整理质量检查表》《扫描（转录）质量自检表》《图像处理质量检查表》《著录质量检查表》及设备校准记录；

说明文档：包括《档案数字化建设总结报告》（项目概况、质量情况、问题及整改）、《数字档案成果使用说明》（打开方式、检索方法）；

建设单位需在收到申请后 10 个工作日内审核材料完整性，材料不全的需通知加工单位补充，材料完整的组织验收工作。

验收流程与标准

验收流程

初验（加工单位自检）：加工单位对数字档案成果进行全面自检，自检合格后提交建设单位；

复检（建设单位或第三方质检）：建设单位或第三方质检机构按抽样比例（纸质档案不低于总卷数的 10%，声像档案不低于总时长的 5%）进行抽样验收，重点检查：

- 成果完整性：抽查档案是否全部数字化（无漏卷、漏页），数字图像是否完整覆盖原档案内容；

内容准确性：比对数字图像与原档案内容（如文字、印章、页码），检查著录数据与原档案信息的一致性；

格式规范性：检查数字图像、著录数据、元数据格式是否符合规定（如 TIFF 格式、XML 格式）；

可用性：测试数字档案是否可正常打开、浏览、检索（如通过著录字段查询到对应图像）；

终验：若复检合格率≥98%（且单项环节合格率不低于 95%），则通过终验；若合格率未达标，需出具《整改通知书》，明确问题与整改期限，加工单位整改后重新申请验收。

验收不合格处理

轻度不合格（如个别著录错字、图像轻微倾斜）：加工单位在 5 个工作日内整改，整改后由质检人员复核，复核合格即可；

中度不合格（如漏扫 5% 以内的页面、著录错误率 3%-5%）：加工单位在 15 个工作日内全面排查整改，整改后重新抽样验收（抽样比例加倍）；

重度不合格（如漏扫超过 5% 的页面、内容准确性偏差超过 5%、档案原件损坏）：终止验收，加工单位需重新开展数字化加工，建设单位重新评估其加工能力（如外包机构需考虑更换）。

归档管理

验收合格后，建设单位需对数字档案成果进行归档，具体要求：

存储：数字档案成果存储在符合长期保存要求的存储系统（如磁盘阵列、云存储），存储介质需定期检测（每季度检查一次存储设备健康状态）；

备份：采用 “3-2-1” 备份策略（3 份副本、2 种不同介质、1 份异地保存），备份介质包括硬盘、磁带（或云备份），异地备份距离不低于 100 公里，备份后需验证备份文件的完整性（如校验 MD5 值）；

著录入库：将著录数据与元数据导入档案管理系统，建立数字档案检索索引（如按全宗、年度、题名检索），确保可快速查询；

填写《数字档案归档记录表》，记录归档时间、存储位置、备份情况、验收结论，归档材料（包括过程记录、验收报告、说明文档）需整理成册，与原档案一同保存。

安全管理质量控制

档案原件安全

档案接收与返还：建设单位与加工单位需办理交接手续，填写《档案交接登记表》，记录档案数量、状态（如完好、破损），双方签字确认，避免档案丢失、损坏；

加工过程保护：

纸质档案：扫描时轻拿轻放，避免折叠、撕扯，加工后按原顺序整理，不得随意涂改、标记原档案；

声像档案：磁带、胶片需避免阳光直射、高温高湿（存储温度 15-25℃，湿度 45%-65%），转录时避免频繁插拔载体导致损坏；

珍贵档案（如古籍、历史档案）：需采用专用扫描设备（如零边距扫描仪），加工人员需佩戴手套，必要时由档案保护专家现场指导；

档案存放：加工现场需设置专用档案存放柜（上锁管理），每日加工结束后将未完成加工的档案存入柜中，严禁将档案带出加工现场。

数字档案安全

数据采集安全：扫描（转录）设备不得连接互联网，加工计算机需安装杀毒软件（每周更新病毒库），禁止存储与加工无关的文件，避免病毒感染或数据泄露；

数据传输安全：数字档案成果从加工单位传输至建设单位时，需采用加密传输方式（如 VPN、加密 U 盘），传输前后需校验文件完整性（如计算 MD5 值比对），防止数据篡改、丢失；

数据存储安全：

存储系统需设置访问权限（如管理员、操作员、浏览者分级授权），不同角色仅可操作对应权限的功能（如浏览者无法修改数据）；

定期备份数字档案成果（每月全量备份，每周增量备份），备份介质需加密存储，存放于安全环境（如防火、防盗的机房）；

禁止将数字档案成果复制到非工作设备（如个人手机、私人电脑），严禁泄露给外部人员（除非经授权）。

人员与环境安全

人员安全：

加工人员需签订《保密协议》，明确保密义务（如不得泄露档案内容、不得复制数字成果），保密期限不少于 3 年（离职后仍有效）；

严禁无关人员进入加工现场，进入现场需登记（姓名、单位、事由、时间），加工现场需安装监控设备（覆盖档案存放区、加工区，监控记录保存不少于 3 个月）；

环境安全：

加工现场需保持清洁、干燥，温度 18-25℃，湿度 40%-60%，避免灰尘、潮湿影响档案与设备；

配备防火、防盗设施（如灭火器、烟雾报警器、门禁系统），定期检查设施有效性（每月 1 次）；

加工设备需符合用电安全要求（如接地保护、电线无破损），避免触电、火灾事故。