| ICS | 13.020.10 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. Z 06 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0197—2026

自然保护地生态廊道建设与管理规程

Code of practice for construction and management of ecological corridors in nature reserves

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	3

5  分类定位	4

6  规划选线	6

7  建设要求	9

8  管理维护	12

9  监测评估	15

10  保障措施	18

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：昌平区园林绿化局。

本文件主要起草人：穆嘉琳。

引言

自然保护地是维护国家生态安全、保护生物多样性与自然遗产的核心空间载体。受土地利用变化、交通基础设施建设、城镇扩张与资源开发等因素影响，保护地及其周边栖息地破碎化趋势显著，物种扩散与基因交流通道受阻，局地种群隔离风险上升，进而削弱生态系统结构稳定性与韧性。在此背景下，建设生态廊道、恢复关键生境连通性，已成为自然保护地体系优化、物种保护与生态安全格局构建的重要路径。

生态廊道建设具有跨尺度、跨部门、跨权属的典型特征，涉及空间选线、用地协同、工程与生境修复、通行干扰控制、监测评估与适应性管理等多环节。实践中普遍存在廊道类型划分不清、建设目标与保护对象不明确、技术措施碎片化、指标体系不统一、管理责任界面不清、建设与运维脱节、监测评估不足等问题，导致廊道功能难以稳定发挥，甚至出现“形式化廊道”或“工程化过度”而引发生境二次扰动。

本文件旨在规范自然保护地生态廊道的规划选址、建设实施、管理维护、监测评估与风险控制等技术与管理要求，明确廊道分类、关键参数、工程与生态措施配置原则、运行管控机制及评估指标体系，为自然保护地管理机构、自然资源与林草主管部门、规划设计与施工单位、监测评估机构及相关利益相关方提供统一依据。通过本文件实施，可提升廊道建设的科学性与可操作性，促进保护地网络化协同，增强典型物种迁移扩散与生态过程连续性，支撑区域生态安全格局与生物多样性保护目标的实现。

自然保护地生态廊道建设与管理规程

范围

本文件规定了自然保护地生态廊道建设与管理的总体原则、分类定位、规划选线、建设要求、管理维护、监测评估及保障措施等内容。

本文件适用于以提升自然保护地及其周边栖息地连通性为目标的生态廊道建设与管理活动，包括但不限于国家公园、自然保护区、自然公园及其他依法设立的自然保护地之间或保护地内部关键斑块之间的生态廊道。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 43646—2024 陆生野生动物廊道设计要求

GB/T 45071—2024 自然保护地分类分级

HJ 1311—2023 自然保护地生态环境调查与观测技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

自然保护地 protected area

依法设立并实施保护管理的特定自然区域，用于保护生物多样性、自然生态系统、自然遗迹与自然景观等。

生态廊道 ecological corridor

为保障物种迁移扩散、基因交流与生态过程连续性，在空间上连接两个或多个核心生境斑块的带状或网络状通道区域，可由自然生境、修复生境及必要的工程设施共同构成。

核心斑块 core patch

在廊道系统中承担主要生境功能、具有稳定种群或关键生态过程的高质量生境单元。

关键连通区 critical connectivity area

对维持保护对象连通性具有决定性作用的空间单元，通常表现为瓶颈地段、必经通道或阻隔强度较高的穿越区。

踏脚石生境 stepping-stone habitat

在核心斑块之间起到中继作用的离散生境单元，为物种迁移过程提供临时栖息、补给或繁殖条件。

生态阻力 ecological resistance

物种在某一地类或空间单元中移动所需付出的相对代价或受阻程度的表征，可综合反映人类干扰、地形坡度、植被类型、道路密度等因素。

廊道通透性 corridor permeability

廊道对目标物种通过的支持程度，可由生境质量、干扰强度、阻隔设施与管理措施综合决定。

廊道宽度 corridor width

生态廊道在横向方向上的空间尺度，通常包括核心通行带与缓冲调节带；其取值应与目标物种生态习性、边缘效应与管理能力相匹配。

缓冲带 buffer zone

设置于廊道或核心斑块外围，用于削减外部干扰、降低边缘效应并提供过渡生境的区域。

生态跨越设施 ecological crossing structure

为降低道路、铁路等线性工程对物种通行的阻隔而设置的设施，包括但不限于生态桥、涵洞式通道、动物通道、导向围栏等。

生态修复 ecological restoration

通过自然恢复与人工辅助措施，改善退化生境结构与功能，使其满足目标物种通行与生态过程要求的活动。

适应性管理 adaptive management

在监测评估基础上，依据廊道运行效果与外部条件变化，动态调整建设措施、管控策略与维护计划的管理方式。

总体原则

目标导向

生态廊道建设与管理应以明确的保护对象与连通性目标为导向，优先服务于自然保护地体系的整体生态安全格局与关键物种保护需求。目标应可分解为可度量的阶段性任务，并与后续监测评估指标体系相衔接。

保护优先

生态廊道规划、建设与运行管理应坚持保护优先原则，避免以工程建设替代保护管理。应优先利用现有自然生境与低干扰通道，尽量减少新增扰动、占地与二次破碎化风险；确需建设的，应采取减缓与补偿措施并落实全生命周期管控。

连通优先

在满足安全与合规的前提下，应优先保障廊道的连续性、完整性与通透性，重点解决瓶颈段、阻隔段与高冲突段的连通性问题。对跨越道路、铁路、水利工程等阻隔的廊段，应优先采用有效的生态跨越设施与导向措施。

因地制宜

应结合区域地貌类型、气候水文条件、植被与土地利用格局、社会经济活动强度、权属结构与管护能力等因素，合理确定廊道类型、宽度结构、修复措施与管理模式，避免简单套用单一参数或统一模板。

协同共治

生态廊道通常跨行政区、跨部门、跨权属，应建立多主体协同机制，明确自然保护地管理机构与自然资源、林草、交通、水利、农业农村等部门的职责边界与联动流程。涉及集体土地、社区与经营主体的，应依法依规开展协商与利益协调，形成共建共管格局。

全周期管理

生态廊道应实施规划、建设、运行、维护、评估与优化的全周期管理。建设阶段应同步考虑后期运维成本与管理可达性；运行阶段应以监测评估结果为依据实施适应性管理，确保廊道功能稳定发挥。

风险控制

应识别并控制规划选线风险、工程扰动风险、人兽冲突风险、外来入侵风险、火灾与病虫害风险、极端气候风险以及工程设施安全风险。对高风险段应设置更严格的准入与管控要求，必要时实施分期建设与试运行验证。

分类定位

总则

生态廊道分类与功能定位应以保护对象与连通性需求为核心，以区域生态安全格局为约束，以可实施性与可管理性为前提。

分类应能够指导规划选线、工程措施配置、管控强度设置与监测评估指标选取，避免仅按行政边界或景观形式进行划分。

生态廊道功能定位应明确以下内容：服务对象（目标物种或生态过程）、连接单元（核心斑块、保护地或关键生境）、通行方式（迁移扩散、觅食补给、繁殖交流、季节性迁徙等）、主要风险（阻隔、干扰、冲突、入侵等）及预期成效（通透性提升、阻力降低、种群交流增强等）。

功能定位一经确定，应与后续监测评估指标保持一致，并纳入适应性管理的调整依据。

类型划分

生态廊道可按尺度与功能需求划分为区域型、保护地间、保护地内三类；亦可按形态结构划分为带状型、网络型与踏脚石型。实施单位可结合实际选择一种或两种划分体系并形成对应的管理与技术要求。

按尺度与连接对象划分

按尺度与连接对象划分类型如下：

区域型廊道：面向区域生态安全格局，连接多个大型核心斑块或多个自然保护地群，强调长期稳定的生态过程连续性与多物种适用性；

保护地间廊道：以连接两个或多个自然保护地为目标，强调关键物种的迁移扩散与基因交流，常涉及跨行政区与跨权属协同；

保护地内廊道：在单一保护地范围内连接内部关键斑块或功能分区，强调修复破碎化生境、维持内部生态过程连续性。

按形态结构划分

按形态结构划分类型如下：

带状型廊道：以连续带状生境为主体，适用于需要持续隐蔽与连续通行环境的物种，通常包含核心通行带与缓冲调节带；

网络型廊道：由多条通道与节点构成的网络系统，适用于多物种、多路径冗余需求或地形复杂区域，可提升系统韧性；

踏脚石型廊道：以多个离散生境单元构成，适用于飞行能力强或对连续生境要求较低的物种群，可在土地资源紧张区作为过渡方案。

功能定位

物种导向定位

当生态廊道以特定物种或物种组为主要保护对象时，应明确其生态学需求并据此确定廊道的结构参数与管控要求，包括但不限于：

a) 活动范围与家域尺度；

b) 迁移扩散距离与季节性迁徙路径；

c) 对植被类型、遮蔽度、水源与食物资源的需求；

d) 对人类干扰、噪声、夜间光照与交通的敏感性；

e) 对边缘效应的敏感性与最小可用宽度需求。

定位结果应转换为可操作的建设与管理要求，例如：优先选线地类、最小连续长度、跨越设施形式、夜间管控措施与禁入时段等。

过程导向定位

当生态廊道以维持生态过程为目标时，应重点明确过程类型与关键条件，包括：水文连通过程、营养物流动、物种扩散过程、火生态过程等，并据此提出廊道空间与生境结构要求。例如，河谷型廊道应优先保障河岸带连续性与洪泛区生态缓冲能力；山地廊道应保障垂直带谱的连续性与坡向生境多样性。

冲突导向定位

当廊道建设面临显著人类活动冲突时，应以降低冲突为重要定位目标，明确冲突类型，并将导向设施、限速减速、警示系统、分区管控、补偿机制等纳入廊道功能目标与评价体系。

关键参数与等级

生态廊道应根据目标强度与管控需求设置等级。等级划分可采用一级、二级、三级（或等效）模式，作为管控强度、工程投入与监测频次的依据。等级划分应至少考虑：连接对象重要性、瓶颈程度、阻隔强度、目标物种保护等级、冲突风险与可替代路径冗余等因素。

廊道类型与管理重点建议见表1。

廊道类型与管理重点建议

| 类型 | 主要目标 | 适用场景 | 建设重点 | 管理重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域型 | 生态安全格局与多物种连通 | 多保护地群、重要生态屏障区 | 网络结构、关键连通区修复、跨越设施体系化配置 | 跨区域协同、长期监测、红线管控 |
| 保护地间 | 保护地之间连通与基因交流 | 两个或多个保护地之间存在阻隔或瓶颈 | 选线避扰、瓶颈段打通、冲突点治理 | 权属协调、冲突管控、联合执法 |
| 保护地内 | 保护地内部斑块连通 | 保护地内道路、景区、工程造成破碎 | 修复与隔离、内部跨越设施、游憩干扰控制 | 分区管理、巡护与限制性使用 |
| 带状型 | 连续通行与隐蔽需求 | 对连续生境要求高的物种 | 连续带宽与缓冲带、植被结构优化 | 禁入与限扰、边缘效应控制 |
| 网络型 | 路径冗余与系统韧性 | 地形复杂、用地约束强、多物种 | 多路径组合、节点优化、阻力面整体降低 | 多点监测、动态调整、应急替代 |
| 踏脚石型 | 过渡连通与中继补给 | 土地紧张、连续带难以形成 | 节点布局、质量提升、水源与隐蔽补给 | 节点保护、维护频次、入侵控制 |

分区与管控强度

生态廊道宜按功能划分为核心通行区、缓冲调节区与协同管理区（或等效分区）。

核心通行区：保障目标物种通行的关键区域，应严格控制人为干扰与建设活动，优先维持或恢复自然生境；

缓冲调节区：削减外部干扰与边缘效应，可设置生态修复、限制性利用与必要的管理设施；

协同管理区：与周边生产生活空间衔接的区域，应通过协商机制与管控措施降低冲突，并形成可执行的巡护、宣传与补偿机制。

管控强度应与廊道等级匹配。一级廊道核心通行区应实施更严格的准入与开发限制；三级廊道可在不降低通透性的前提下探索兼容性利用，但应设置红线约束与动态监测。

类型确认与文件化

类型确认与文件化要求如下：

a) 廊道类型、等级、分区范围与功能定位应形成正式成果文件，至少包括文本说明、空间边界数据、关键参数表与管控清单；

b) 类型确认应经过多部门论证，并征求相关权属主体与社区意见；

c) 类型与定位如需调整，应依据监测评估结果与外部条件变化，履行评审与备案程序，并保留变更记录。

规划选线

总则

生态廊道规划选线应在第5章分类定位基础上开展，遵循“目标明确、科学识别、避让优先、瓶颈优先、冲突可控、落地可管”的原则。选线成果应同时满足生态有效性与实施可行性：既能显著提升连通性、降低生态阻力、增强通透性，又能在权属、用地、工程实施、运维管理与资金保障等方面具备可落地条件。

规划选线应坚持多方案比选与证据支撑。对一级廊道或涉及重要保护对象的廊道，宜采用定量方法（阻力面构建、最小累积阻力、连通性模型等）与实地核查相结合，并形成可追溯的参数依据与论证材料。

基础资料

规划选线应收集并核验以下资料，形成统一坐标基准与数据字典，必要时进行尺度一致化处理：

a) 自然保护地边界、功能分区、管控要求与相关规划成果；

b) 地形地貌数据（DEM）、坡度坡向、河网与水文资料；

c) 植被类型、土地利用现状、生态红线与永久基本农田等空间管控边界；

d) 交通与市政基础设施分布（道路等级、铁路、围栏、管线等）及其通行阻隔特征；

e) 人类活动强度数据（居民点、夜间灯光、旅游设施、矿山与建设项目等）；

f) 目标物种或物种组分布资料（历史记录、调查数据、关键栖息地与迁移路径、碰撞热点等）；

g) 权属与管理信息（国有、集体、承包经营、保护地管护责任主体等）。

资料质量应满足可用于空间分析与工程落地的精度要求；数据缺失或精度不足时，应明确假设条件并开展补充调查或抽样核查。

选线方法

方案生成

选线应至少形成两条及以上备选通道，并对每条通道明确：连接对象、通道长度、关键连通区、瓶颈段与阻隔点、主要冲突点、拟采用措施与管控等级建议。

阻力面构建

应根据目标物种或生态过程需求，构建生态阻力面。阻力因子宜至少包括：土地利用类型、坡度地形、人类干扰强度、道路密度与等级、水体阻隔特征、夜间光照等。阻力赋值应形成参数表并经论证，必要时对高风险因子设置更高权重。

通道识别

可采用以下一种或组合方法识别潜在廊道：

a) 最小累积阻力方法：识别核心斑块之间阻力最小路径及其邻域；

b) 电路理论方法：识别多路径冗余与电流密集区，定位关键连通区与瓶颈段；

c) 图论与连通性指数：用于多斑块网络连通性评估与节点优先级排序；

d) 经验判读与实地核查：在资料不足或地形复杂区域作为补充与校正。

方案比选

方案比选应至少包含生态效果、工程可行性、管理可达性与冲突风险四类评价。对一级廊道应设置更严格的生态效果门槛；对冲突高发区应优先选择“避让+跨越+管控”的综合方案，而非单一工程化方案。

选线约束

避让原则

选线应优先避让或严格限制进入以下区域：

a) 生态敏感核心区与严格管控区（如保护地核心区、严格保护区等）；

b) 高强度建设用地与近期确定的重大建设项目用地；

c) 破碎化严重且修复成本过高、可替代路径充足的区域；

d) 明显增加人兽冲突与安全风险的区域（如密集居民点周边）除非具备有效管控方案。

优先原则

选线应优先利用以下空间：

现有连续自然生境（林地、草地、湿地、河岸带等）；

保护地边缘低干扰过渡带与生态红线空间；

可通过生态修复快速提升质量的退化生境；

可通过既有涵洞、桥下空间或可改造节点实现跨越的通道。

关键段确定

规划选线应识别并标注以下关键段，并提出针对性措施：

瓶颈段：通道宽度受限或阻力集中区，应优先扩大通行空间或降低干扰；

阻隔段：道路、铁路、水利工程等线性阻隔穿越区，应配置生态跨越设施与导向措施；

冲突段：靠近居民点、农田或旅游活动区，应配置限速、警示、分区管控、补偿与巡护措施；

脆弱段：易受火灾、洪水、滑坡、病虫害等影响区域，应设置冗余路径或应急替代通道。

成果表达

选线成果应至少包括：

廊道边界与分区图件（核心通行区、缓冲调节区、协同管理区）；

关键段清单与坐标定位（瓶颈、阻隔、冲突、脆弱段）；

方案比选说明（指标、参数、权重与结论）；

管控清单（禁限事项、巡护重点、跨越设施需求、修复工程包）；

数据与参数附录（阻力赋值、模型参数、校验依据）。

选线流程

选线流程见图1。

选线流程示意

建设要求

总则

生态廊道建设应以保障连通性功能为核心目标，遵循“少扰动、强针对、可维护、可验证”的原则。建设内容应与廊道类型、等级与分区相匹配，优先采取自然恢复与低影响措施，必要时辅以工程措施，避免过度工程化导致生境结构简单化、边缘效应加剧或二次破碎化。

建设实施应形成“工程包+管理包”的组合：工程包用于跨越设施、修复与必要的导向设施；管理包用于施工期生态保护、禁限事项、运维计划与监测安排。建设阶段应同步考虑后期运行与维护条件，确保廊道长期可用。

生境建设

生境恢复

对廊道范围内的退化生境，应优先采用自然恢复与辅助恢复相结合方式，恢复植被结构与生态过程。恢复措施应符合当地生态系统类型与演替规律，避免引入不适宜物种。主要措施包括：

a) 封育与减扰：通过封禁、限行、限牧、减少夜间干扰等方式促进自然恢复；

b) 植被恢复：采用乡土树种、灌木与草本配置，形成多层结构与连续遮蔽；

c) 水源与微生境：在干旱或季节性缺水廊段设置水源点或保水微地形，并控制人类干扰；

d) 土壤改良：对严重压实、侵蚀或污染土壤实施客土、覆盖、固土与污染修复；

e) 侵蚀控制：采用生物护坡、格宾、草方格等措施控制水土流失，避免硬质护坡连续化。

生境营造

对缺乏连续生境的廊段，可采用生境营造措施构建可通行带与缓冲带。营造应重点满足目标物种对隐蔽、食物、水源与安全停歇的需求。带状型廊道应形成连续的核心通行带；踏脚石型廊道应保证节点间距与节点质量满足中继需求。

缓冲带建设

缓冲带应以削减边缘效应与外部干扰为目标，宜配置渐变式植被结构，并通过管控措施限制噪声、光照、车辆通行与游憩活动对核心通行区的影响。一级廊道缓冲带宜实施更严格的限扰要求。

跨越设施

设置原则

当道路、铁路、水利工程等线性设施对连通性形成显著阻隔时，应优先设置生态跨越设施，并与导向设施、限速与警示系统、隔离与引导措施形成组合。跨越设施位置应优先选在模型识别的关键连通区与动物通行热点区域，并经实地核查验证。

设施类型

跨越设施可包括：生态桥、上跨通道、下穿通道、涵洞式通道、桥下空间改造、两栖爬行动物小型通道等。设施类型选择应与目标物种体型、行为习性、对光照与开敞度敏感性、季节性活动规律相匹配。

配套措施

跨越设施应配套设置导向围栏、植被引导带、缓冲区减噪减光措施，并对人类进入进行必要限制。对交通碰撞高风险路段，应设置限速、警示标识与必要的物理减速设施，并开展公众宣传。

施工要求

跨越设施施工应控制施工扰动范围，严格落实临时占地管理与弃土弃渣处置要求，避免堵塞水系与破坏岸带。涉及水体的施工应采取防浑浊、防污染措施，并避开目标物种繁殖与迁徙关键期。

干扰控制设施

隔离与限入

对核心通行区与敏感段，应设置必要的隔离设施与限入措施，包括围栏、警示标识、管理界桩与巡护通道，防止车辆穿越、放牧侵入、游憩进入或非法捕猎。隔离设施应避免形成新的阻隔，应在不影响目标物种通行的前提下合理布局。

光噪控制

对夜行性或对光噪敏感的物种，应在跨越设施周边与瓶颈段实施灯光控制与降噪措施。可采取遮光设施、低照度定向照明、夜间限照、隔声林带等方式，并将相关要求纳入运维管控清单。

人兽冲突防控

在冲突风险段，应优先采取源头预防措施，如优化廊道边界与社区距离、设置缓冲生境、完善导向设施、强化巡护与宣传；必要时建立补偿机制与应急处置流程，降低农损与安全风险。

施工期生态保护

管控要求

施工期应制定生态保护专项方案，至少包括施工范围控制、临时道路与营地管理、噪声与光照控制、废水废弃物处置、野生动物保护与救护、突发事件应急等内容。施工期应避开关键繁殖期、迁徙期或其他敏感时段；确需施工的，应采取更严格的减缓措施并进行现场监督。

现场监督

一级廊道或敏感段施工宜实施驻场生态监理或第三方监督，重点监督施工扰动边界、生态保护措施落实、弃渣管理、涉水作业防护与动物干扰控制等。

完工恢复

施工结束后，应及时开展临时占地恢复与生态修复，恢复植被覆盖与微地形，清理施工遗留物，确保廊道连续性不因施工遗留造成新的阻隔。

验收与试运行

验收原则

生态廊道验收应同时包括工程验收与生态功能验收。工程验收应符合设计文件与施工规范；生态功能验收应验证廊道通透性、关键段连通性与生境质量达标情况。

验收内容

验收内容宜至少包括：

a) 廊道边界与分区落实情况；

b) 生境恢复与营造效果；

c) 跨越设施与导向设施完好性与安全性；

d) 干扰控制措施落实情况；

e) 监测系统与数据采集条件是否具备运行条件；

f) 资料完整性。

试运行

对跨越设施与关键瓶颈段，宜设置试运行期并开展专项监测，依据试运行结果对导向设施、植被引导、限入措施与管理策略进行优化。

管理维护

总则

生态廊道管理维护应与廊道类型、等级与分区相匹配，遵循“责任明确、措施可执行、维护可持续、监测可支撑、调整可迭代”的原则。

管理维护应覆盖廊道全范围及关键段，重点保障核心通行区连续性、跨越设施有效性与干扰控制稳定性，避免因运维缺失导致廊道功能衰退或设施失效。

生态廊道管理应纳入自然保护地整体管理体系，与巡护执法、社区共管、科研监测、生态修复与宣传教育等工作统筹安排，并形成年度运维计划与经费保障机制。

责任体系

主体责任

应明确廊道管理责任主体，通常由自然保护地管理机构或其授权单位承担。廊道跨多个保护地或跨行政区的，应建立联合管理机制，明确牵头单位、协同单位及其职责边界，并形成联席会议或协同处置机制。

权属协同

涉及集体土地、承包经营地或其他权属主体的，应依法依规建立协作机制，明确：

a) 管控要求与允许活动清单；

b) 巡护进入与维护施工的通行权保障；

c) 生态补偿、损失补偿或替代生计支持；

d) 违规行为的处置与责任追究路径。

队伍与能力

应配备满足廊道等级要求的管护队伍，并开展针对性培训，至少覆盖：目标物种识别、红外相机与监测设备使用、跨越设施巡检、冲突处置、火灾与极端天气应急、数据记录与上报等内容。

巡护制度

巡护频次

巡护频次应与廊道等级、季节敏感性与冲突风险相匹配：

a) 一级廊道或关键段：宜实施高频巡护，并在迁徙、繁殖等敏感期加密；

b) 二级廊道：实施常态巡护，关键段加密；

c) 三级廊道：以风险点巡护为主，结合社区共管与重点时段巡查。

巡护内容

巡护应至少检查：

a) 核心通行区是否存在新增扰动、非法占用、阻隔物或人为活动侵入；

b) 跨越设施、导向围栏、警示标识、限入设施等是否完好；

c) 生境恢复区植被成活与退化情况、外来入侵物种迹象；

d) 交通碰撞风险点与动物活动迹象；

e) 垃圾堆放、取土弃渣、偷猎捕捞等违法行为迹象；

f) 火灾隐患与极端天气造成的损毁风险。

留痕与上报

巡护应形成标准化记录，至少包括：时间、路线、人员、发现问题、定位信息、处置措施与复查结果。对红线问题应启动快速上报与协同处置。

设施维护

维护原则

跨越设施与导向设施是廊道功能发挥的关键。维护应坚持“预防性维护优先、故障闭环修复、关键期保障”的原则。对关键设施应建立台账，实施编号管理与定期巡检。

维护内容

维护内容应至少包括：

a) 生态跨越设施：结构安全、通行面完整性、排水通畅、淤积清理、植被引导与遮蔽效果；

b) 导向围栏：连续性、破损修复、与通道入口衔接有效性；

c) 标识与警示：可视性、完整性、位置合理性；

d) 光噪控制设施：遮光设施完整性、限照策略执行情况；

e) 监测设施：相机、电源、数据传输、设备防护与维护。

关键期保障

在迁徙与繁殖等敏感期，以及交通流量高峰期，应对跨越设施与导向系统开展专项巡检，确保导向连续、入口通畅、通道内无障碍物，并及时清理积水、积雪、淤积或倒木。设施维护要点与周期建议见表2。

设施维护要点与周期建议

| 设施类型 | 主要风险 | 日常维护要点 | 建议周期 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态桥与上跨通道 | 植被退化、通行面破损、人为进入 | 植被补植、通行面修复、限入设施完善 | 每月巡检，敏感期加密 | 台账编号、照片对比 |
| 下穿通道与涵洞 | 淤积堵塞、积水、光照不足 | 清淤排水、入口整理、必要遮蔽优化 | 雨季前后重点检查 | 清淤量、通行可达性 |
| 导向围栏 | 断裂缺口、绕行进入、公路碰撞 | 缺口修复、入口衔接调整、加固 | 每月巡检，碰撞高发期加密 | 缺口位置、修复闭环 |
| 警示与限速设施 | 可视性下降、执行不足 | 标识更新、反光维护、协同交通部门 | 每季度检查 | 位置清单、整改记录 |
| 监测设备 | 失电、损坏、数据丢失 | 电源更换、防水加固、数据备份 | 每月检查 | 设备状态、数据完整率 |
| 周期为建议值。实施单位应结合气候、地形与使用强度调整，并将调整理由纳入运维计划。 |  |  |  |  |

活动管控

准入清单

应建立廊道分区活动准入清单。核心通行区应限制或禁止可能影响通行的活动（如越野通行、夜间游憩、采挖、放牧等）；缓冲调节区可实施限制性利用；协同管理区可在不降低通透性的前提下开展兼容性活动，但应明确时间、路线、强度与监管要求。

旅游与游憩管理

涉及景区或游憩活动的廊段，应通过路线调整、栈道与围挡、分时限流、夜间管理、宣传引导等措施降低干扰。对敏感期可实施临时封闭或限入。

社区共管

宜推动社区参与巡护、监测与宣传，建立奖励与反馈机制。对因廊道管控带来的机会成本或潜在损失，应结合实际探索生态补偿与替代生计支持。

冲突处置

交通碰撞处置

应与交通管理部门建立协同机制，对碰撞热点路段实施限速、警示、围栏加固、通道入口优化与应急救护。碰撞事件应形成数据库并用于跨越设施优化与预警提升。

人兽冲突处置

应建立预防为主的冲突管理策略，包括风险告知、物理隔离、诱因控制、补偿机制与应急处置。必要时可设置快速响应队伍，对冲突事件开展现场处置、救护与信息发布。

应急管理

应识别廊道主要应急场景，包括火灾、洪水、滑坡、病虫害暴发、重大工程施工突发扰动等，并制定应急预案，明确：预警信息来源、响应流程、临时管控措施、设施抢修与生态修复安排、事件复盘与改进要求。

监测评估

总则

生态廊道监测评估应围绕“连通性功能是否实现、关键风险是否受控、管理措施是否有效”开展，遵循“目标导向、指标统一、方法可复现、数据可追溯、结果可用于调整”的原则。

监测评估应与廊道类型、等级与分区相匹配，形成常态监测与专项评估相结合的体系，为适应性管理提供依据。

监测评估应至少覆盖：生境质量变化、通行利用情况、阻隔与冲突事件、跨越设施有效性、人类干扰强度、外来入侵与灾害风险等内容。监测数据应形成标准化数据库，支持跨年度趋势分析与跨区域对标。

监测指标

生境指标

生境指标用于反映廊道生境质量与结构变化，宜包括：

a) 植被覆盖度、成活率与优势种组成；

b) 植被结构层次；

c) 土壤侵蚀与裸地比例；

d) 水源点稳定性与季节性变化；

e) 外来入侵物种出现率与扩散趋势。

连通指标

连通指标用于反映廊道通透性与连通性改善效果，宜包括：

a) 关键段通行记录；

b) 通道利用频次与季节性分布；

c) 关键连通区阻力变化；

d) 物种活动范围或出现概率变化。

风险指标

风险指标用于反映阻隔与冲突风险，宜包括：

a) 交通碰撞事件数量与空间分布；

b) 人兽冲突事件数量、类型与损失；

c) 非法进入、偷猎、放牧侵入等违规事件数量；

d) 火灾、洪水、病虫害等灾害事件与影响范围；

e) 设施损毁与功能失效事件数量与修复时效。

管理指标

管理指标用于反映运行管理质量，宜包括：

a) 巡护覆盖率与问题闭环率；

b) 设施巡检与维护完成率；

c) 监测设备在线率与数据完整率；

d) 预警响应时效与复盘完成率；

e) 社区共管参与度与宣传覆盖情况。

监测方法

实地调查

可采用样线样方调查、植被与土壤监测、踏查记录等方法。样点布设应覆盖核心通行区、缓冲带与关键段，并形成固定点位，便于长期对比。

自动监测

宜在关键连通区、跨越设施入口与碰撞热点设置红外相机或其他自动监测设备；对涉水廊段可设置水位与水质监测。自动监测应建立设备台账，确保数据链路稳定与备份机制。

事件监测

交通碰撞、人兽冲突、偷猎等事件应通过巡护记录、交通部门数据、社区报告与平台上报等多源汇聚，形成统一事件库，并开展空间聚集分析，用于优化跨越设施与管控措施。

模型更新

对一级廊道或重点廊道，宜定期更新阻力面与连通性模型，综合土地利用变化、基础设施变化与干扰强度变化，评估廊道功能风险并指导调整。

监测频次

监测频次应与廊道等级、季节敏感性与风险强度相匹配。原则上：

a) 常态巡护与设施巡检按第8章执行，并纳入监测数据；

b) 生境监测宜至少每年一次，重点修复区可在前3年加密；

c) 通行监测在迁徙与繁殖敏感期宜加密，跨越设施应保持连续监测；

d) 事件监测应实时记录并月度汇总；

e) 模型评估宜每2年至3年更新一次，或在重大基础设施变化后及时更新。

评估与判定

评估周期

评估宜分为：年度评估与阶段评估。年度评估用于常态管理；阶段评估宜在建设完成后第1年、第3年、第5年开展，用于验证生态功能与管理成效。

判定原则

评估应对照廊道功能定位与建设目标，判定是否达到预期。判定宜采用“达标、基本达标、未达标”分级，并明确主要原因与改进建议。

重点判定内容

重点判定内容至少应包括：

a) 跨越设施是否被目标物种稳定利用，是否存在入口不通、围栏缺口、通道淤积等问题；

b) 关键连通区是否仍存在高阻力瓶颈，是否出现新的阻隔；

c) 生境修复区是否达到预设成活率与结构目标，是否存在退化或入侵；

d) 交通碰撞与人兽冲突是否下降，热点是否转移；

e) 管理闭环是否有效，设施维护是否及时。

适应性管理

适应性管理应依据监测评估结论实施动态调整：

a) 对跨越设施利用不足的，优化导向围栏、入口植被引导、通道内部环境与限入措施；

b) 对瓶颈段阻力升高的，实施补充修复、扩宽通行带或增设替代路径；

c) 对冲突热点新增或上升的，强化限速警示、围栏加固、补偿与宣传，并评估新增跨越设施必要性；

d) 对入侵物种扩散的，实施早期清除与持续防控；

e) 对灾害频发段，建立冗余通道与应急替代方案。

适应性管理调整应履行评审与备案程序，形成变更记录，并在下一周期评估中验证调整效果。

保障措施

组织保障

应建立生态廊道建设与管理的组织体系，明确牵头单位、协同单位与职责边界。跨区域廊道应建立联合管理机制，明确联席会议制度、信息共享机制与协同执法流程。涉及社区与经营主体的，应建立协商机制与共管安排，确保管控要求可执行。

制度保障

应将生态廊道边界、分区与管控要求纳入自然保护地管理制度与相关规划，并形成“禁限清单、巡护制度、设施维护制度、监测制度、应急预案、复盘制度”等配套制度文件。对口径与边界变更应实行版本管理与备案。

资金保障

应建立多渠道资金保障机制，包括政府投入、生态补偿资金、专项修复资金、社会捐赠与合作项目资金等。资金应覆盖规划设计、建设实施、运维维护、监测评估与应急处置全周期需求。对跨越设施等高成本工程应落实长期维护经费来源，避免“建而不管”。

技术保障

应建立技术支撑体系，涵盖规划选线、工程设计、生态修复、监测评估与数据管理。对一级廊道或关键段，宜引入第三方技术机构或科研单位参与论证与评估，提升参数依据与措施有效性。应建立数据平台或数据管理制度，确保数据标准统一、可共享、可追溯。

人才保障

应加强管护队伍能力建设，开展常态化培训与演练，重点提升巡护执法、监测设备运维、数据分析、冲突处置与应急响应能力。对关键岗位应建立考核机制与岗位稳定机制，确保长期运行能力。

宣传与协作

应开展公众宣传与社区沟通，提升对生态廊道功能与管控要求的认知，减少人为干扰与违规行为。可通过科普活动、提示标识、社区会议、学校与志愿者参与等方式扩大传播效果。对涉及交通安全、人兽冲突等事项，应与交通管理、公安、应急等部门建立协作机制，形成联动处置能力。

监督评估

应建立内部监督与外部评估机制。对重大工程与关键设施应开展第三方评估或专项审计；对红线事件与重大破坏应开展复盘并追责。监督评估结论应作为资源配置、制度修订与持续改进的重要依据。