| ICS | 35.240.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. L 77 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0223—2026

工程信息化平台建设实施规程

Code of practice for implementation of engineering information platform construction

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  工程信息化平台建设总体要求	2

5  平台功能模块建设要求	3

6  平台数据管理要求	5

7  平台系统集成与接口管理要求	6

8  平台运行维护与安全管理要求	8

9  运行管理与持续改进要求	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司。

本文件主要起草人：张彦婷。

引言

随着信息技术的快速发展，信息化建设已成为提升工程建设管理水平和推动行业数字化转型的重要手段。工程信息化平台通过整合项目管理、数据管理和业务协同功能，实现工程建设全过程信息共享与业务协同，对提高工程管理效率、强化质量与安全管理以及推动精细化管理具有重要作用。

在工程建设实践中，不同单位在信息化平台建设过程中往往存在建设目标不明确、系统架构不统一、数据标准不一致及平台应用程度不高等问题，导致信息系统之间难以实现有效协同，影响工程信息化建设效果。同时，部分工程项目在信息平台建设过程中缺乏统一的技术规范与实施流程，造成平台建设与工程管理需求之间存在脱节。

制定统一的工程信息化平台建设实施规范，对于指导工程建设单位、施工单位及技术服务机构开展信息化平台规划、建设与运行管理具有重要意义。通过规范平台架构设计、数据管理、系统集成及运行维护等内容，可以促进工程信息资源的规范管理和高效利用，推动工程建设管理向数字化、网络化和智能化方向发展。

本文件在总结工程信息化平台建设实践经验的基础上，对工程信息化平台建设的总体要求、系统架构、数据管理、平台功能及运行管理等方面提出实施要求，为工程信息化平台建设与应用提供技术依据，以提升工程建设管理信息化水平。

工程信息化平台建设实施规程

范围

本文件规定了工程信息化平台建设的工程信息化平台建设总体要求、平台功能模块建设要求、平台数据管理要求、平台系统集成与接口管理要求、平台运行维护与安全管理要求、运行管理与持续改进要求等内容。

本文件适用于工程建设单位、施工单位、监理单位及相关技术服务机构在工程建设活动中开展信息化平台建设与应用管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887 计算机场地通用规范

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 25070 信息安全技术  网络安全等级保护安全设计技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工程信息化平台 engineering information platform

用于支持工程建设全过程信息管理的综合信息系统，通过信息技术实现工程项目管理、数据共享和业务协同。

工程数据管理 engineering data management

对工程建设过程中产生的数据进行采集、存储、处理、共享及应用的管理活动。

系统集成 system integration

将不同信息系统或应用模块通过统一接口和技术架构进行整合，实现数据共享和业务协同的技术过程。

平台架构 platform architecture

工程信息化平台在系统层级、功能结构及技术实现方面所采用的整体结构设计。

业务协同 business collaboration

通过信息化平台实现不同业务部门之间信息共享和工作协同的管理方式。

智慧工程管理 smart engineering management

利用信息化技术、大数据及智能化手段对工程建设全过程进行数字化管理的方式。

工程信息化平台建设总体要求

基本原则

工程信息化平台建设应以支撑工程建设全过程管理为目标，通过信息技术实现工程项目管理的信息共享、业务协同和数据集成。

平台建设应遵循统一规划、分步实施、资源共享和安全可控的原则，并应与工程管理实际需求相适应。

平台系统设计应具备开放性和可扩展性，以便在工程管理需求变化时能够进行功能扩展和系统升级。

平台建设应符合信息安全管理要求，并应采取必要的安全措施保护工程数据安全。

建设目标

工程信息化平台建设应实现工程建设全过程信息化管理，包括项目管理、进度管理、质量管理、安全管理及数据管理等功能。

平台应支持多单位协同工作，并实现建设单位、施工单位、监理单位及相关管理机构之间的信息共享。

平台应具备数据分析与信息展示能力，以支持工程管理决策。

平台应通过信息化手段提高工程管理效率并降低管理成本。

平台建设内容

工程信息化平台建设内容应包括系统架构设计、功能模块建设、数据管理体系建设及系统安全管理。

平台系统应支持工程建设过程中的主要业务功能，并应满足工程管理的实际需求。

平台建设应与现有信息系统进行集成，以实现工程数据统一管理。

在平台建设过程中，应制定统一的数据标准和接口规范。

系统架构要求

工程信息化平台应采用分层架构设计，通常包括数据层、平台服务层和应用层。

数据层主要用于工程数据存储和数据管理。

平台服务层用于实现系统功能服务和业务逻辑处理。

应用层用于提供工程管理应用功能，并为用户提供操作界面。

为说明工程信息化平台系统结构，本文件给出工程信息化平台总体架构示意，见图1。

工程信息化平台总体架构示意

建设组织管理

工程信息化平台建设应明确建设单位、实施单位及技术服务单位的职责分工。

建设单位应负责平台建设总体规划和管理。

实施单位应负责系统开发、部署及技术实施。

技术服务单位应提供系统运行维护和技术支持服务。

建设实施要求

工程信息化平台建设应按照规划设计、系统开发、系统测试及系统上线等阶段实施。

在系统开发过程中，应进行功能测试和性能测试，以保证系统稳定运行。

系统上线前应开展试运行，并对系统运行效果进行评估。

系统正式运行后，应建立运行管理制度，以保证平台持续稳定运行。

平台功能模块建设要求

一般要求

工程信息化平台功能模块建设应满足工程建设全过程管理需求，并应覆盖项目管理、进度管理、质量管理、安全管理及资料管理等主要业务领域。

平台功能模块设计应遵循模块化原则，各功能模块之间应具有良好的协同关系，并应支持数据共享。

平台功能模块应具备良好的可扩展性，以便根据工程管理需求进行功能升级或扩展。

平台功能模块应支持多角色用户访问，并应根据用户角色设置相应权限。

项目管理模块

平台应设置项目管理模块，用于对工程项目基本信息进行统一管理。

项目管理模块应支持项目基本信息录入、项目组织结构管理及项目文件管理。

项目管理模块应支持工程项目生命周期管理，并能够记录项目实施过程中的关键节点信息。

项目管理模块应支持项目资料查询与信息统计功能。

进度管理模块

平台应设置进度管理模块，用于对工程项目实施进度进行管理。

进度管理模块应支持施工计划编制、施工进度填报及进度分析。

平台应支持通过图表方式展示工程进度情况。

当工程进度出现偏差时，系统应支持进度预警功能。

质量管理模块

平台应设置质量管理模块，用于对工程质量管理过程进行信息化管理。

质量管理模块应支持质量检查记录、质量问题整改及质量验收管理。

平台应支持质量问题闭环管理，并应记录问题处理全过程。

平台应支持质量数据统计分析功能。

安全管理模块

平台应设置安全管理模块，用于开展工程施工安全管理。

安全管理模块应支持安全检查记录、安全隐患管理及安全整改管理。

平台应支持安全风险预警功能。

安全管理模块应支持安全教育培训记录管理。

资料管理模块

平台应设置资料管理模块，用于对工程资料进行统一管理。

资料管理模块应支持工程文件上传、分类管理及资料查询。

平台应支持资料版本管理功能。

资料管理模块应支持电子档案归档管理。

为便于理解平台功能结构，本文件给出工程信息化平台功能模块结构示意，见图2。

工程信息化平台功能模块结构示意

功能模块协同

各功能模块之间应通过统一数据接口实现信息共享。

平台应支持多模块数据综合分析功能。

平台应支持管理人员通过统一界面查看项目整体运行情况。

功能模块之间的数据交互应符合平台数据标准。

平台数据管理要求

一般要求

工程信息化平台应建立统一的数据管理机制，对工程建设过程中产生的数据进行采集、存储、处理、共享和应用管理。

平台数据管理应遵循统一标准、规范管理、集中存储和安全可控的原则。

数据管理应覆盖工程建设全过程，包括项目管理数据、进度管理数据、质量管理数据、安全管理数据及资料档案数据等。

平台应建立统一的数据标准，以保证不同业务系统之间的数据兼容性和一致性。

数据采集

平台应支持多种数据采集方式，包括人工录入、系统自动采集及设备数据采集等。

在工程施工现场，可通过物联网设备、移动终端或传感器设备采集相关数据。

数据采集应保证数据真实、准确和完整，不得录入虚假信息。

对自动采集的数据，应定期检查数据采集设备运行状态。

数据存储

工程信息化平台应建立统一的数据存储系统，用于保存工程项目相关数据。

数据存储系统应具备稳定性和可靠性，并应支持数据备份和恢复功能。

对重要工程数据，应采取多级备份措施，以防止数据丢失。

数据存储系统应满足数据访问效率要求。

数据共享

平台应通过统一接口实现不同系统之间的数据共享。

数据共享应遵循权限管理原则，不同用户应根据其权限访问相关数据。

在多单位协同项目中，平台应支持建设单位、施工单位和监理单位之间的数据共享。

数据共享过程中应确保数据传输安全。

数据分类管理

平台应对工程数据进行分类管理，以提高数据管理效率。

数据分类应根据工程管理业务需求进行划分。

数据分类应具有统一编码规则，以便进行数据检索和管理。

为规范平台数据管理，本文件给出工程信息化平台数据分类示例，见表1。

工程信息化平台数据分类示例

| 数据类别 | 数据内容 | 管理重点 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理数据 | 项目基本信息、组织结构信息 | 项目管理 |
| 进度管理数据 | 施工计划、进度记录 | 进度控制 |
| 质量管理数据 | 质量检查记录、质量整改信息 | 质量管理 |
| 安全管理数据 | 安全检查记录、安全隐患信息 | 安全管理 |
| 资料档案数据 | 工程文件、技术资料 | 档案管理 |

数据质量管理

平台应建立数据质量管理制度，以保证数据的准确性和完整性。

对录入数据应进行必要校验，以避免出现重复或错误数据。

对关键数据应设置审核机制。

平台应定期对数据质量进行检查。

数据安全

平台应采取必要的安全措施保护工程数据。

对涉及重要工程信息的数据，应采取访问控制措施。

数据传输过程中应采用安全传输方式。

平台应建立数据安全管理制度。

平台系统集成与接口管理要求

一般要求

工程信息化平台应具备系统集成能力，通过统一技术架构实现不同业务系统之间的数据共享与业务协同。

平台系统集成应遵循统一标准、统一接口和统一数据规范的原则。

平台应支持与已有信息系统进行集成，包括工程项目管理系统、财务管理系统、设备管理系统及其他相关系统。

系统集成过程中，应保证数据传输安全和系统运行稳定。

集成架构要求

工程信息化平台应采用开放式架构设计，以支持多系统接入。

集成架构应支持标准化接口服务，并能够实现系统间数据交换。

平台应通过统一接口服务实现业务系统之间的功能协同。

在系统集成过程中，应避免重复建设信息系统。

接口管理

平台应建立统一接口管理机制，对系统接口进行统一管理。

接口设计应符合统一数据标准，并应保证数据结构一致。

接口调用应具备身份认证和访问权限控制功能。

平台应对接口运行情况进行监测，以保证接口稳定运行。

数据交换

平台应支持不同系统之间的数据交换功能。

数据交换应通过标准接口实现，并应符合统一数据格式要求。

在数据交换过程中，应确保数据完整性和一致性。

对重要数据交换，应建立日志记录机制。

系统集成管理

在平台建设过程中，应制定系统集成实施方案。

系统集成实施方案应明确集成系统范围、接口方式及数据交换机制。

系统集成完成后，应进行系统测试和运行验证。

在系统运行过程中，应对集成系统进行持续监测。

接口安全

平台接口应采用安全认证机制。

接口访问应根据用户权限进行控制。

对重要接口访问应进行日志记录。

平台应定期对接口安全进行检查。

平台运行维护与安全管理要求

一般要求

工程信息化平台投入运行后，应建立统一的运行维护管理制度，对平台运行状态、系统性能及信息安全进行持续管理。

平台运行维护工作应覆盖系统运行监控、设备维护、软件升级、数据管理及信息安全管理等内容。

平台运行维护应由专门技术人员负责，并应明确运行管理责任。

平台运行维护应保证系统稳定、安全和连续运行。

系统运行监控

平台应建立运行监控机制，对系统运行状态进行实时监测。

监控内容应包括服务器运行状态、网络运行状态及系统性能情况。

当系统运行出现异常时，应及时进行处理。

系统运行监控记录应保存并用于运行分析。

系统维护

平台应制定系统维护计划，对系统设备和软件进行定期维护。

系统维护内容应包括系统检查、软件升级及故障处理。

对重要系统升级，应在测试环境中进行验证。

系统维护过程中应保证数据安全。

数据备份与恢复

平台应建立数据备份机制，以防止数据丢失。

数据备份应采用定期备份和实时备份相结合的方式。

备份数据应存储在安全可靠的存储介质中。

平台应具备数据恢复功能，并应定期开展恢复测试。

为规范平台运行维护管理，本文件给出平台运行维护主要内容示例，见表2。

平台运行维护内容示例

| 维护类别 | 维护内容 | 管理重点 |
| --- | --- | --- |
| 系统运行监控 | 系统运行状态监测 | 稳定运行 |
| 系统维护 | 软件升级与系统检查 | 系统可靠性 |
| 数据备份 | 数据备份与恢复 | 数据安全 |
| 网络维护 | 网络设备维护 | 网络稳定 |
| 安全管理 | 信息安全管理 | 系统安全 |

信息安全管理

工程信息化平台应建立信息安全管理制度。

平台应对用户访问权限进行控制。

平台应采取防火墙、数据加密等安全措施保护信息安全。

对重要工程数据，应采取必要的安全保护措施。

用户管理

平台应建立用户管理机制。

用户访问平台应通过身份认证。

用户权限应根据角色进行设置。

用户操作行为应进行日志记录。

故障处理

当平台发生系统故障时，应及时进行处理。

对重大故障应进行原因分析并制定改进措施。

故障处理过程应形成记录。

平台应建立应急处理机制。

运行管理与持续改进要求

一般要求

工程信息化平台运行过程中，应建立持续运行管理机制，对平台应用情况、系统运行状态及业务协同效果进行统一管理。

平台运行管理应覆盖系统运行、数据管理、用户管理及应用管理等内容。

平台运行管理应由专门管理机构负责，并应明确运行管理职责。

在平台运行过程中，应定期对系统运行情况进行评估，并根据评估结果进行优化。

平台运行管理

工程信息化平台运行过程中，应建立平台运行管理制度。

平台运行管理应包括系统运行监控、业务运行管理及用户服务管理。

平台管理机构应定期对系统运行情况进行检查。

当平台运行过程中出现问题时，应及时进行处理。

平台应用管理

平台运行过程中，应对平台应用情况进行管理。

平台应支持不同业务部门开展工程管理应用。

平台应用管理应保证业务流程规范。

平台应用过程中应持续优化业务流程。

平台评估

工程信息化平台应定期开展运行评估。

平台评估内容应包括系统运行情况、业务应用情况及管理效果。

平台评估应通过数据分析及用户反馈方式开展。

评估结果应作为平台优化的重要依据。

为规范平台运行评估工作，本文件给出工程信息化平台运行评估示例，见表3。

工程信息化平台运行评估示例

| 评估项目 | 评估内容 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 系统稳定性 | 系统运行稳定情况 | 系统可靠性 |
| 数据管理 | 数据完整性与准确性 | 数据质量 |
| 功能应用 | 功能模块使用情况 | 应用效果 |
| 用户服务 | 用户使用体验 | 服务水平 |
| 管理效果 | 工程管理效率提升情况 | 管理成效 |

持续改进

工程信息化平台运行过程中，应根据运行评估结果持续优化系统功能。

平台管理机构应定期总结运行经验。

对系统运行过程中发现的问题，应及时进行整改。

在技术条件允许的情况下，应逐步引入新技术提升平台功能。