SZBX

ICS 35.020

CCS L 09

团体标准

T/SZBX XXX—2026

医疗机构信息技术应用创新工作管理规范

Guidelines for Innovative Information Technology Applications in Medical Institutions（征求意见稿）

2026-XX-XX发布                                       2026-XX-XX实施

苏州市标准化协会  发 布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 基本原则	1

6 机构设置	2

6.1 信创工作领导小组	2

6.2 信创工作实施团队	2

7 保障机制	2

7.1 人才保障	2

7.2 经费保障	2

7.3 资源保障	2

8 信创工作过程与流程图	3

9 信创工作要求	3

9.1 概述	4

9.2 需求分析	4

9.3 方案设计	4

9.4 推进实施	5

9.5 评估验证	5

9.6 运维改进	6

10 考核评价	7

附录A (资料性) 信息化资产分类	8

附录B (资料性) 信创工作评价表	9

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引    言

在数字化浪潮的推动下，卫生健康行业信息化建设正经历着前所未有的变革。为保障国家信息安全，推动产业发展升级，提升技术创新能力，实现核心技术自主可控，顺应国家政策导向。信息技术应用创新在提升医疗服务质量和效率方面扮演着至关重要的角色。信息技术应用创新是一项复杂工程，医疗机构的应用系统多，业务环境复杂，适配和迁移工作量大，在遵循法律法规、国家标准及行业标准的前提下，如何明确医疗机构信息技术应用创新工作的目标，有效地开展信息技术应用创新工作，成为卫生健康行业亟待解决的重要课题。

我国现行《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络产品和服务安全通用要求》（GB/T 39276-2020）国家标准等文件为信息技术应用创新工作提出了安全要求。同时卫生健康行业内现行的《全国公共卫生信息化建设标准与规范》、《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》（GB/T 39725-2020）等文件也对医疗机构的信息技术应用创新建设工作提出了总体要求。以上文件仅提供了框架性的要求，对信息技术应用创新工作的开展和实施工作缺少具体要求，卫生健康行业内对于信息技术应用创新工作如何开展尚有疑问、未形成统一的认识。

起草组对卫生健康行业内信息技术应用创新工作发展情况进行深入调查并梳理和研究信息技术应用创新相关文件和标准后决定起草本文件，对医疗机构信息技术应用创新工作提供统一性的指导。本文件依据法律法规、国家标准及行业标准，对信息技术应用创新工作进行了分步解构，具备较强的实操性与指导性，为医疗机构开展相关工作提供了管理要求和实施思路。

医疗机构信息技术应用创新工作管理规范

范围

本文件规定了医疗机构在开展信息技术应用创新工作中的保障机制、工作要求和考核评估等内容。

本文件适用于医疗机构信息技术应用创新工作以及主管单位检查与评估。本文件所指的医疗机构包括公立医院、民营医院、社区卫生服务中心(站)、校医院、乡镇卫生院、诊所(医务室)、村卫生室、疾病预防控制中心、妇幼保健机构、专科疾病防治院(所、站)、卫生监督所(中心)。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 25069  信息安全技术 术语

DB3205/T 1083-2023  医疗机构数据安全管理规范

DB3205/T 1167-2024  医疗机构数据分类分级规范

术语和定义

GB/T 25069界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

信息技术应用创新（以下简称信创）Information Technology Application Innovation

指在信息技术领域，通过自主研发和创新，实现从IT底层基础软硬件到上层应用软件的国产化替代的系统性工程，涵盖芯片、服务器、存储、操作系统、数据库、中间件、应用软件等领域。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HIS——医院信息管理系统（Hospital Information System）

LIS——实验室信息管理系统（Laboratory Information Management System）

EMR——电子病历系统（Electronic Medical Record）

PACS——影像归档和通信系统（Picture Archiving and Communication Systems）

基本原则

医疗机构开展信创工作，应遵循以下原则：

- 安全合规原则。信创工作应符合国家标准和行业标准；

- 成熟度原则。信创工作应选择经过实践和验证的技术、产品和服务；

- 系统性原则。信创工作应具有系统性的规划和考量；

- 经济性原则。信创工作应合理分配资源，提升投入产出比；

- 生态兼容性原则。信创工作应考虑对现有技术和业务环境的兼容性。

机构设置

信创工作领导小组

领导小组设置

医疗机构应建立由主要领导担任组长，分管领导担任副组长的信创工作领导小组。

领导小组职责

领导小组的职责应包括：

- 制定医疗机构信创工作的战略规划；

- 发布信创工作管理制度及规范；

- 对信创工作中的信息化需求进行审议、评定；

- 建立信创信息化项目的协调与决策机制；

- 提供信创工作需求分析、方案设计、推进实施、评估验证、运维改进等全过程的资源保障。

信创工作实施团队

实施团队设置

医疗机构应建立由信息中心主管、行政管机构主管与各业务科室主任组成的信创工作实施团队。

实施团队职责

实施团队职责应包括：

- 信创工作管理制度及规范的制定、执行监督、评估；

- 配备专（兼）职人员开展信创项目需求分析、规划设计和管理验收等工作；

- 开展人才培养、技能提升、技术交流、技术考核等工作；

- 组织信创工作培训。

保障机制

人才保障

应建立信创人才培养体系，持续开展信创人才培养、能力提升、自我评估等工作。人才培养体系中应包含以下培养方向：

- 信创管理。培养承担信创架构决策与事务管理等工作的管理类人才；

- 信创技术。培养承担信创技术落地与系统运维等工作的技术类人才。

经费保障

- 为确保医疗机构信创工作的顺利实施，应建立信创工作项目预算或专项资金，以支持国产化信息技术产品和服务的采购、部署和运维。

资源保障

- 应规划信创工作所需资源，至少应包括：

技术服务人员；

信息技术服务工具；

办公场地；

信息化资源；

信创产品授权；

信创服务购买。

信息化资源包含网络通信资源、算力资源和存储资源。

信创工作过程与流程图

信创是一套科学、系统的工作要求，对于推进医疗机构信息化建设具有重要意义。医疗机构信创工作的步骤包括需求分析、方案设计、推进实施、评估验证、运维改进。

信创工作流程示意图如图1所示。

- 图1 信创工作流程示意图

信创工作要求

概述

医疗机构应结合业务应用和信创技术应用的实际情况，实施分步、分级、分类的升级替代工作。信创工程是一个持续优化、阶段替代、循环实施的长期工程，通过设置各步骤的里程碑与目标，可以提升信创工作的实施成效和管理效率，也为考核评价提供了检查与考核依据。

需求分析

编制信息化资产底账

信创工作需求分析阶段应摸底调研基础设施和应用系统信息（见附录A），并记录资产归属、数量、原技术路线、使用年限等信息。

应按照网络类型、应用系统类型、是否涉密、是否利旧等，将信息化资产分类分级，形成IT资产底账，为信创规划提供支撑。

数据资产调研

应整理各应用系统中所涉及的数据资产信息，制作数据资产目录和数据资产调研报告。

数据资产目录包含数据的用途、数据量、保存位置、保存期限、数据共享状态、数据安全措施、数据结构化与非结构化分类等内容。

数据资产调研报告包含数据治理需求调研、数据隐私保护需求调研、数据安全调研、数据价值评定和数据应用场景调研等内容。

数据资产作为一种数据资源，由于其管理要求、风险管理与价值评估等标准区别于信息化资产，应在需求分析阶段进行单独调研。

确定信创需求

- 医疗机构应根据实际情况，确定信创需求范围及分步实施计划。针对医疗机构的核心业务系统和非核心业务系统分别制定工作策略。

方案设计

概述

医疗机构应制定整体的信创战略规划，建立配套执行机制，并体现在信息化管理制度中，确保信创工作与医疗机构的发展战略相一致。

选型要求

信创方案的硬件选型包含以下内容：

- 终端设备。选择信创合规的终端设备，包含信创主机、信创云桌面、信创虚拟化桌面等，应考虑信创生态、成熟度、性能等因素；

- 服务端设备。选择信创合规的服务端设备，包含服务器、超融合服务器、云设施设备等，应考虑异构多芯兼容能力、整体高可用性能等因素；

- 存储与备份设备。选择基于国产芯片和操作系统的存储和备份解决方案，应考虑多芯异构环境下兼容性、稳定性等因素；

- 网络和安全设备。选择基于国产芯片和操作系统的网络和安全设备，应考虑稳定性、可扩展性、功能授权价格阶梯等因素。

信创方案软件选型包含以下内容：

- 基础软件。选择国产化基础软件包含操作系统、流式版式工具、数据库、中间件等，应考虑产品成熟度、迁移能力、稳定性等因素；

- 安全管理软件。选择国产化杀毒软件、终端管控工具、零信任客户端、桌面终端管理软件等，应考虑跨平台管理能力、可拓展性、功能授权价格阶梯等因素。

实施计划

医疗机构在确定信创选型后，应制定相应的实施计划，包括：

- 数据资产迁移计划。计划包含数据迁移工具选型、数据离线迁移、数据增量同步、数据库并行、故障切换、数据安全和数据一致性校验方案等内容；

- 硬件替代实施计划。计划包含终端设备分类、实施进度、阶段性验收等内容；

- 应用系统迁移计划。应制定与技术路线相符合的应用系统迁移方案，其中包含操作系统迁移计划、系统备份方案、应用系统改造方案、业务并行方案、应用系统性能校验方案等。

推进实施

概述

医疗机构信创工作推进实施包括适配测试验证、系统集成实施和合规管控。

适配测试验证

医疗机构在正式实施信创计划前应利用信创仿真测试环境，测试信创软硬件产品。重点测试信创软硬件产品的可移植性和兼容性。

系统集成实施

医疗机构应按照迁移计划进行系统集成实施，实施内容包括：

- 集成部署。按照信创方案对采购的软硬件设备进行部署，部署内容包括基础设施、服务器、网络设备、安全设备、终端、外设、系统软件、应用软件等；

- 数据迁移。制定数据迁移策略，包括数据清洗、数据转换和数据备份等；

- 应用迁移。实施应用系统适配迁移工作，包含系统部署、业务并行、业务切换、业务回退等工作内容。

合规管控

医疗机构应根据需要对信创推进阶段进行合规管控，确保实施过程安全合规，具体内容包括：

- 应对信创产品与服务进行供应链管控，包括对产品供应商、系统集成商和服务提供商进行资质核验、管理制度核验、业务日志核验和合同管理等；

- 应建设完备的信创项目管理制度，包括安全管理制度、文件归档管理制度、文档审查制度等；

- 应对信创产品与服务进行合规审查，审查内容包括信创合规审查、网络安全合规审查等；

- 应确保信创基础设施的建设符合GB/T 22239、DB3205/T 1083-2023中6.1的相关要求。

评估验证

概述

医疗机构应按照业务需要对信创改造后的应用系统进行功能、性能、安全、兼容性和稳定性等多方面的评估验证，确保应用系统能够满足业务需要。

功能验证

医疗机构应对完成适配改造的应用系统进行功能测试，比对应用系统功能，验证其与原有功能相一致或有所优化，且完全符合业务需求和既定流程。

医疗机构应对完成适配改造的应用系统进行接口测试，测试系统与外部系统、设备及软件之间的接口，确保数据传输、信息交互和数据共享等功能准确无误，验证系统间的互联互通性。重点测试接口的数据交换准确性、接口响应时间、异常处理能力以及接口文档的一致性等内容。

性能验证

医疗机构应对完成适配改造的应用系统进行业务响应时间测试。测试系统在不同负载情况下的响应时间，验证应用系统能否满足业务稳定性需要。验证内容包括：并发用户访问、大规模数据处理等。

医疗机构应对完成适配改造的应用系统进行资源利用率监测。监测系统在运行中的CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽等关键资源使用率，验证资源配置，防止资源瓶颈影响系统性能。

医疗机构应对完成适配改造的应用系统进行并发能力测试，验证系统在高并发条件下的稳定性与处理能力。

安全验证

医疗机构应采用兼容信创环境的漏洞扫描工具，对完成改造的信息系统定期进行全面的安全扫描，识别潜在的安全漏洞，扫描目标包括操作系统、应用程序及数据库等。

医疗机构应对完成适配改造的应用系统进行数据安全验证。定期验证数据加密、访问控制、数据备份与恢复等数据安全能力，验证数据的保密性、完整性和可用性。

医疗机构应定期对完成适配改造的应用系统进行访问控制验证。检验身份认证、授权管理、审计跟踪等，验证安全机制能否有效防范非法访问、越权操作等安全风险。

兼容性验证

医疗机构应定期对完成适配改造的应用系统进行操作系统兼容性测试，确保应用系统运行在信创操作系统环境的稳定性。

医疗机构应定期进行国产数据库兼容性测试，确保数据的完整性和一致性。重点测试数据库连接、数据存储、查询、事务处理等功能。

医疗机构应定期进行国产中间件兼容性测试，确保中间件正常运行。重点测试中间件通信、事务管理、负载均衡、传输保护等功能。

稳定性验证

医疗机构应对完成替换的应用系统进行监测与分析，验证系统在长期运行过程中的稳定性和可靠性。重点监测系统故障、内存泄漏等异常情况。

医疗机构应定期对完成替换的应用系统进行故障恢复测试，验证系统的故障恢复能力。重点测试业务故障切换等功能。

运维改进

系统监测

医疗机构应建立性能监控机制，提高故障发现的时效性。

医疗机构应建立资源管理机制，明确信息化资源配额与动态调配策略。

医疗机构应具备业务日志采集与分析能力，强化问题溯源与风险预警能力。

安全运维

医疗机构应定期进行安全测试和风险评估。

医疗机构应建立漏洞管理体系，定期执行漏洞扫描作业，制定漏洞修复方案。

医疗机构应建立完善应用系统应急响应与事件处置机制，定期组织应急演练，保证信息资源的可用性。

数据管理

医疗机构建立完善数据管理制度，至少包含数据备份、数据恢复、数据迁移、数据同步等。

医疗机构应对数据开展分级分类，应符合DB3205/T 1167-2024中的要求。

医疗机构宜采用兼容信创环境的数据资产扫描工具，定期扫描数据资产变化情况，更新数据资产台账。

医疗机构应具备数据资产监测、威胁预警与故障处置能力。

用户支持

医疗机构应定期组织信创用户培训，并形成相关记录，内容应至少包含信创基础知识、安全意识、管理制度等内容。

医疗机构应将信创技术支持纳入现有运维体系，在运维管理制度中体现，并结合现有的运维制度进行补充。

考核评价

医疗机构应按照本文件对自身信创工作进行评价。

医疗机构主管单位可参照本文件对医疗机构信创工作情况进行考核，考核方式可以评价表的方式呈现(详见附录B)。

考核可采取信创工作专项形式或在年度考核中体现。

(资料性)

信息化资产分类

医疗机构信息化资产分类，示例见表A.1。

信息化资产分类表（示例）

| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础 设施 | 硬件设施 | 服务器 | 按照分类包含基础系统服务器、数据库服务器、应用服务器、数据备份服务器、负载均衡服务器、远程医疗服务器等 |
|  |  | 存储设备 | 磁盘阵列、网络存储等 |
|  |  | 终端设备 | PC、一体机、台式工作站、移动终端、移动工作站、智能终端、物联网终端、云桌面瘦终端等 |
|  |  | 网络和安全设备 | 包含路由器、交换机、网络安全设备、无线产品、网关等 |
|  |  | 云产品 | 云平台、虚拟化系统、容器系统、云桌面等 |
|  | 软件设施 | 操作系统 | 包括PC端操作系统、服务器端操作系统、嵌入式操作系统、PDA手持终端操作系统等 |
|  |  | 流式软件 | 用于创建和编辑流式布局文档的软件，例如WPS、永中office、中标普华office等 |
|  |  | 版式软件 | 版面设计软件或桌面出版软件，例如书生pdf、方正飞翔等 |
|  |  | 数据库 | 包括数据库、云数据库等 |
|  |  | 中间件 | 指分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台 |
| 应用系 统 | 综合办公系统 |  | 应用于行政管理、人事管理、后勤管理等业务的应用系统 |
|  | 经营管理系统 |  | 应用于医疗经营管理业务的应用系统，如医务管理、会诊管理等 |
|  | 业务系统 | 非核心业务系统 | 不直接参与患者诊疗过程，对医院运营管理、服务质量提升、患者体验改善等方面起到辅助和支持作用的系统或平台（数据平台、互联网诊疗等） |
|  |  | 核心业务系统 | 直接支持医疗服务提供和医院运营管理的关键信息系统。（如HIS、LIS、EMR、PACS等） |
| 安全设备 |  |  | 包括终端安全、网络安全、容灾备份、数据安全等产品 |

(资料性)

信创工作评价表

医疗机构数据安全评价和考核表，示例见表B.1。

- 表B.1信创工作评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 组织管理 （15分） | 1-1 组织管理 (15 分) | 1-1-1 医疗机构是否有定义信创工作部门或组织,有对应的组织职责说明文件，可查证得5分，否则不得分 | 5 |
|  |  | 1-1-2 医疗机构是否设置专人开展信创项目需求分析、规划和管理等工作，有对应岗位说明和人员任命，可查证得5分，否则不得分 | 5 |
|  |  | 1-1-3 医疗机构是否建设信创工作管理制度及规范，有对应管理制度得5分，否则不得分 | 5 |
| M2 保障机制 （10分） | 2-3 人才培养 (5分) | 1-3-1 医疗机构是否建立信创人才培养体系，包含信创管理和专业技能等培养计划，且有培训计划和记录可查证得5分，否则不得分 | 5 |
|  | 2-4 经费保障 （5分） | 1-4-1 医疗机构是否建立信创工作项目预算或专项资金，用于国产化信息技术产品和服务的采购、部署和运维等用途，持续投入，得5分，否则不得分 | 5 |
| M3 工作要求 （75分） | 3-1 需求分析 （15分） | 3-1-2 医疗机构是否摸底调研基础设施和应用系统信息，有信息化资产底账的得5分，否则不得分 | 5 |
|  |  | 3-1-2 医疗机构是否调研各应用系统中所涉及的数据资产信息，有对应数据资产台账的得5分，否则不得分 | 5 |
|  |  | 3-1-3 医疗机构是否制订了信创分步实施计划，有对应的过程文件或实施计划的得x分，否则不得分 | 5 |
|  | 3-2 方案设计 （19分） | 3-2-1 医疗机构是否制定符合发展战略的信创工作战略，并在信息化管理制度中有体现得3分；规划有明确的步骤、目标和时间表，且可执行性强的得3分，否则不得分 | 6 |
|  |  | 3-2-2 医疗机构是否制订了明确的信创产品选型设计方案，选型报告和评估记录得5分，否则不得分 | 5分 |
|  |  | 3-2-3 医疗机构是否制订了实施计划，包括数据资产迁移方案、硬件替代实施计划、应用系统迁移计划等，每种方案得2分，最高8分 | 8分 |

- 表B.1信创工作评价表(续)

| 一级指标 | 二级指标 | 评分规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3 工作要求 （75分） | 3-3 推进实施 （16分） | 3-3-1 医疗机构是否利用信创仿真测试环境测试信创产品，有测试台账和测试计划得3分，否则不得分；完成信创软硬件产品的可移植性和兼容性测试，有对应测试报告或流程文件的得3分，否则不得分 | 6分 |
|  |  | 3-3-2 医疗机构是否具备信创项目合规管控制度，包含系统供应链管控、项目管理、合规审查等方面，有对应管理制度，每个制度得2分，最高10分 | 10分 |
|  | 3-4 评估验证 （8分） | 3-4-1 医疗机构是否对完成适配改造的应用系统进行评估验证测试，包含功能测试、性能测试、兼容性测试、稳定性测试等，有对应测试报告或流程记录文件的，每种测试得2分钟，最高8分 | 8分 |
|  | 3-5 运维改进 （13分） | 3-5-1 医疗机构是否具备信创环境的系统监测手段，能够及时发现故障，有监控记录和故障处理报告得3分，否则不得分 | 3分 |
|  |  | 3-5-2 医疗机构是否具备定期进行安全测试和风险评估，有测试和评估报告得3分，否则不得分 | 3分 |
|  |  | 3-5-3 医疗机构是否设置故障应急响应预案，有应急预案，定期进行应急演练得2分，否则不得分；有应急预案演习评价报告或优化报告的得2分，否则不得分 | 4分 |
|  |  | 3-5-4 医疗机构是否建立了数据管理体系，内容至少包含数据备份、数据恢复、数据迁移、数据同步等，有对应的管理制度得5分，否则不得分 | 5分 |
|  |  | 3-5-5 医疗机构是否定期组织信创用户培训，有培训记录得3分，否则不得分 | 3分 |
| 注：评价总分为100分，评分结果高（≥85分），中（60分（含）~85分），低（＜60分）三档 |  |  |  |

参考文献

[1]  GB/T 22239-2019  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

[2]  GB/T 24405.1-2009  信息技术服务管理 第1部分：规范

[3]  GB/T 25070-2019  信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

[4]  GB/T 28448-2019  信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

[5]  GB/T 36637-2018  信息安全技术 ICT供应链安全风险管理指南

[6]  GB/T 39725-2020  信息安全技术 健康医疗数据安全指南

[7]  GB/T 39276-2020  信息安全技术 网络产品和服务安全通用要求

[8]  中华人民共和国数据安全法

[9]  中华人民共和国网络安全法